中国移动福建公司

监控综合应用系统研发(2025-2026)研发项目

技术规范书

中国移动通信集团福建有限公司

- 目录

第1章. 概述	5

1.1 建设内容	5

1.2 不可偏离项说明	6

第2章. 系统架构	7

2.1 架构说明	7

2.2 硬件配置环境说明	7

第3章. 软件要求	8

3.1 分功能点描述	8

3.1.1 功能建设要求	8

3.1.2 其他建设要求	89

3.2 ★能力沉淀及复用情况	90

第4章. 技术要求	93

4.1 规范和接口要求	93

4.1.1 接口要求	93

4.1.2 技术规范	93

4.2 ★系统能力	94

4.2.1 性能指标	94

4.2.2 系统资源消耗	94

4.2.3 系统扩展支持	95

4.3 ★系统运维能力要求	95

4.4 安全要求	95

4.4.1系统安全要求	95

4.4.2 安全标准	96

第5章. 项目技术方案及项目实施计划书编制规定	101

5.1 项目技术方案编制要求	101

5.2 项目实施计划书编制要求	101

第6章. 工程项目实施要求	102

6.1 分工	102

6.2 项目管理整体要求	103

6.2.1 项目管理要求	103

6.2.2 ★人员配置	104

6.3 应用软件开发过程管理要求	105

6.3.1 程序设计和开发	105

6.3.2 系统测试	106

6.3.3 系统上线	106

6.3.4 文档管理	107

第7章. 验收要求	109

7.1 ★验收标准	109

7.2 验收过程要求	109

7.2.1 系统交维前移交的要求	109

7.2.2 系统交维和试运行	110

7.2.3 竣工验收	110

7.3 项目质量评估分数（Y）-评分方法	111

第8章. 技术支持、培训和服务承诺	111

8.1 ★技术支持服务	111

8.2 培训支持	112

第9章. 其他要素	114

9.1 ★工期要求	114

9.2 ★免费维保期	114

9.3 知识产权	114

9.4 ★工作量评估	115

9.5 本地办事机构	115

9.6 研发项目承诺	115

- 概述

- 本文件为中国移动通信集团福建有限公司(以下简称为委托方)对监控综合应用系统研发（2025-2026）项目提出的技术规范书，供受托方编写应答材料和报价之用。

- 受托方所提供的整体解决方案、系统软硬件设备、集成和服务等，均应符合委托方颁布的相关技术规范。如有不符合之处，要求受托方在应答中逐项说明，并提出解决方案和办法。如果受托方未有声明，则视受托方提供或推荐的整体方案、所有系统软硬件设备、集成及服务等满足相关技术规范及规范书要求。

- 针对本项目，受托方提供的方案、所有软硬件设备、集成及服务等应符合中国移动省级网管支撑系统相关业务和技术规范。

- 若受托方的设备和系统包含自己的专用标准，应在项目技术方案中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

- 受托方所提供的各项产品及应用软件的功能、性能等应完全符合委托方要求，并满足或高于委托方指明的指标。对于本规范书未规定的有关性能指标，受托方应提出建议并详细说明。

  - 建设内容

监控综合应用系统研发（2025-2026）项目主要聚焦故障调度流程重塑和指挥处置能力深耕，使得调度指令更精准、指挥响应更快速、应急处置更便捷，故障数量及影响时长均进一步压降。新增1个应用功能，优化4应用个功能，包括：分级调度管理，预警/事件工单管理，智能调度、事件工单APP、智能运维APP。

- 分级调度管理：优化分级调度管理，新增智能调度控制，匹配事件智能调度规则，将符合智能调度要求的事件分发给对应调度智能体，并根据调度智能体返回的结果，获取定位结果及处置步骤，发起预警调度，发布预警调度指令，根据调度结果对预警、工单调度流程进行控制，实现自动闭环。

- 预警/事件工单管理：优化事件处理工单流程，衔接调度智能体，自动接收工单相关运维任务处理情况，实现工单的自动回单，自动闭环，预警处置过程自动留痕等操作。

- 智能调度：基于底层大模型，采用RAG框架，对接数据共享、能开平台和流程引擎，构建知识问答智能体和故障调度智能体（包括动环故障调度智能体、IP网故障调度智能体、内容网故障调度智能体，传输故障调度智能体、无线故障调度智能体、家宽故障调度智能体、政企故障调度智能体以及核心网调度智能体八个智能体），向上对接工单调度、预警调度，打通故障修复调度最后一公里，实现任务到人、指导到人，故障修复自动闭环。

- 事件工单APP：升级事件工单APP为监控智维APP，新增运维任务调度模块，支撑一线智慧运维，将需要一线处理的工作，派发到人，并结合调度智能体对一线的任务进行指导，纠偏，验证，有效支撑一线工作。包括预警列表、工单列表、调度详情、调度作战室、AI+智能体。

- 智能运维APP：优化智能运维APP，增加智能调度督办次数，智能调度次数，累计时长的数据统计及界面呈现，增加调度作战室及AI+智能体的页面呈现，为管理者提供多维度管理视角。

  - 不可偏离项说明

在本技术规范书中的不可偏离项，采用★符号标明。

- 系统架构

  - 架构说明

监控综合应用项目本期主要聚焦故障调度流程重塑和指挥处置能力深耕，使得调度指令更精准、指挥响应更快速、应急处置更便捷，故障数量及影响时长均进一步压降。

本期需要提升部分主要满足监控综合应用系统研发（2025-2026）要求，优化分级调度管理、预警/事件工单管理、事件工单APP、智能运维APP四个应用功能，新增智能调度应用功能。

  - 硬件配置环境说明

本项目系统部署在省内企业级IT资源池，硬件资源由委托方提供。

本期需求资源已经到位，无新增资源需求。

- 软件要求

  - 分功能点描述

    - 功能建设要求

      - 功能建设清单

| 序号 | 系统名称 | 一级分类 | 二级分类 | 功能点名称 | 工作量 （人天） | 权重(占比) | 新建/优化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控综合应用 | 监控管理应用 | 预警/事件工单管理 | 智能调度工单流程 | 8.12 | 0.24% | 新建 |
| 2 |  | 监控管理应用 | 预警/事件工单管理 | 智能调度工单派发 | 6.9 | 0.20% | 新建 |
| 3 |  | 监控管理应用 | 预警/事件工单管理 | 智能调度工单操作 | 123.43 | 3.65% | 新建 |
| 4 |  | 监控管理应用 | 预警/事件工单管理 | 智能调度工单触发勘误 | 24.36 | 0.72% | 新建 |
| 5 |  | 监控管理应用 | 预警/事件工单管理 | 智能调度工单呈现 | 32.88 | 0.97% | 优化 |
| 6 |  | 监控管理应用 | 预警/事件工单管理 | 工单统计分析 | 74.69 | 2.21% | 新建 |
| 7 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 派发智能体自动修复 | 23.14 | 0.68% | 新建 |
| 8 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 派发处理单优化 | 17.87 | 0.53% | 优化 |
| 9 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 预警管理 | 26.39 | 0.78% | 新建 |
| 10 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 审批预警 | 17.06 | 0.50% | 新建 |
| 11 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 预警消息通知 | 12.58 | 0.37% | 新建 |
| 12 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 工单消息通知 | 6.9 | 0.20% | 新建 |
| 13 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 变更智能体预警等级 | 71.86 | 2.13% | 优化 |
| 14 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 更新智能预警内容 | 15.02 | 0.44% | 优化 |
| 15 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 清除智能体预警 | 15.02 | 0.44% | 优化 |
| 16 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 控制处理单进行T1回单 | 6.9 | 0.20% | 新建 |
| 17 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 控制处理单进行T2回单 | 6.9 | 0.20% | 新建 |
| 18 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 控制阶段回复 | 6.9 | 0.20% | 优化 |
| 19 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 控制延期申请 | 13.8 | 0.41% | 新建 |
| 20 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 控制工单作废 | 6.9 | 0.20% | 新建 |
| 21 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 控制工单转派 | 6.9 | 0.20% | 新建 |
| 22 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 控制智能调度转人工调度 | 6.9 | 0.20% | 新建 |
| 23 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 智能调度事件标识配置 | 34.92 | 1.03% | 新建 |
| 24 |  | 监控管理应用 | 分级调度管理 | 事件维护组关系映射规则 | 13.8 | 0.41% | 新建 |
| 25 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 意图识别 | 138.84 | 4.11% | 新建 |
| 26 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 数据预处理 | 56.43 | 1.67% | 新建 |
| 27 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 资源准备 | 77.54 | 2.29% | 新建 |
| 28 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 调度决策能力 | 222.48 | 6.58% | 新建 |
| 29 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 信息通报和督办 | 155.08 | 4.59% | 新建 |
| 30 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 故障调度和处置 | 108.8 | 3.22% | 新建 |
| 31 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 历史案例关联 | 64.95 | 1.92% | 新建 |
| 32 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 辅助支撑 | 97.84 | 2.89% | 新建 |
| 33 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 调度基础数据管理 | 76.33 | 2.26% | 新建 |
| 34 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 动环故障调度智能体 | 315.04 | 9.32% | 新建 |
| 35 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 传输故障调度智能体 | 72.67 | 2.15% | 新建 |
| 36 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | IP网故障调度智能体 | 103.13 | 3.05% | 新建 |
| 37 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 内容网故障调度智能体 | 21.92 | 0.65% | 新建 |
| 38 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 无线故障调度智能体 | 43.84 | 1.30% | 新建 |
| 39 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 家宽故障调度智能体 | 21.92 | 0.65% | 新建 |
| 40 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 核心网故障调度智能体 | 43.84 | 1.30% | 新建 |
| 41 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 政企故障调度智能体 | 0 | 0.00% | 新建 |
| 42 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 知识问答场景 | 68.2 | 2.02% | 新建 |
| 43 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 多轮对话场景 | 101.48 | 3.00% | 新建 |
| 44 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 数据探索场景 | 40.6 | 1.20% | 新建 |
| 45 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 问答补全 | 28.41 | 0.84% | 新建 |
| 46 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | Schema信息获取场景 | 30.03 | 0.89% | 新建 |
| 47 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 实例管理场景 | 16.23 | 0.48% | 新建 |
| 48 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 对话行为管理场景 | 37.35 | 1.11% | 新建 |
| 49 |  | 监控管理应用 | 智能调度 | 知识库内容查询场景 | 43.43 | 1.28% | 新建 |
| 50 |  | 监控管理应用 | 事件工单APP | 监控智维首页 | 125.03 | 3.70% | 新建 |
| 51 |  | 监控管理应用 | 事件工单APP | 智能调度列表 | 85.45 | 2.53% | 新建 |
| 52 |  | 监控管理应用 | 事件工单APP | 智能调度基础信息 | 124.22 | 3.68% | 新建 |
| 53 |  | 监控管理应用 | 事件工单APP | 调度作战室现场处置 | 286 | 8.46% | 新建 |
| 54 |  | 监控管理应用 | 事件工单APP | 调度作战室调度作战轨迹 | 49.93 | 1.48% | 新建 |
| 55 |  | 监控管理应用 | 事件工单APP | AI+智能体 | 130.52 | 3.86% | 新建 |
| 56 |  | 监控管理应用 | 智慧运维APP | 智能运维H5 | 12.18 | 0.36% | 新建 |

      - 功能建设明细

        - 监控管理应用

          - 分级调度管理

            - 分级调度派发

              - 派发智能体自动修复

针对识别智能调度成功的事件，由分级调将事件通过接口派发给智能体进行自动修复，智能体调远程能力进行尝试修复，并将修复结果通过回调接口返回给分级调；

- 处理流程如下：

- 系统接收到活动事件消息；

- 系统识别配置为标识智能调度事件；

- 系统计算需要派发内容的参数值；

- 维护组取值方式：根据维护组映射规则中配置的映射条件，根据事件的事件标准化ID、网络一级专业、网络二级专业、省份、地市、区县、厂家、设备类型、设备名称条件，根据优先级映射新的维护组信息，映射失败后使用原事件维护组。

- 系统判断：轮询等待延时工单派发完成后派发自修复。

- 系统针对标识的事件通过调用接口，派发到智能体进行自动修复处理；

              - 派发处理单优化

针对新增标识智能调度流程的事件，在派发处理单的时候，需要将标识智能调度的事件在派发处理单接口时进行甄别。

- 流程逻辑变更点如下

- 新增系统判断：事件先进行判断是否满足智能调度的规则过滤，判断是否为智能调度事件；

- 系统生成派发内容新增是否标识为智能调度；

- 针对智能体事件自动修复失败的场景，向智能体发布事件工单信息；

- 维护组取值方式变更：

- 根据维护组映射规则中配置的映射条件，根据事件的事件标准化ID、网络一级专业、网络二级专业、省份、地市、区县、厂家、设备类型、设备名称条件，根据优先级映射新的维护组信息，映射失败后使用原事件维护组。

- 抄送维护取取值方式：

根据子事件存在不同的维护组的情况，生成抄送维护组，取值逻辑：子事件的维护组；

              - 预警管理

系统提供预警的管理界面，可对生成的预警进行管理，查看预警的基本信息。

- 界面需求

- 菜单路径：预警中心-预警管理

- 界面列表呈现：所属区域、所属专业、是否智能调度、预警名称、创建时间、更新时间、操作列等字段。

- 查询条件：

| 字段名 | 展示方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 所属区域 | 下拉框 | 可选：福建省、福州、厦门、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、漳州、宁德 |
| 所属专业 | 下拉框 | 可选：传输、无线、动环、IP、核心网 |
| 是否智能调度 | 下拉框 | 可选：是、否 |
| 是否审批 | 下拉框 | 可选：是、否 |
| 预警级别 | 下拉框 | 可选：预A、预B、预C、预D |
| 时间范围 | 日期区间 |  |

- 操作说明：

- 点击“查询”按钮，根据查询条件搜索满足条件的记录展示在结果列表。

- 点击“重置”按钮，重置查询条件。

- 点击“查看”按钮，显示预警详情信息。

- 查看预警详细字段包括：预警类型、预警标题、预警级别、故障发生时间、故障结束时间、影响网元数量、影响网元清单、是否影响业务。

- 针对满足预警规则的事件，在分级调预警中心创建预警信息；

基于原有的预警派发流程进行提升：

- 1.新增逻辑：在满足规则后，在分级调本地创建预警信息；

- 针对智能体事件自动修复结果，进行预警控制；

处理流程如下：

- 系统判断自动修复结果；

- 如果自动修复成功，那么调度预警状态为“自修复成功”；

- 如果自动修复失败，那么调度预警状态为“启动预警”；

              - 审批预警

系统支持提供人工操作界面，对已经生成的预警，进行人工审批，审批通过后，才能启动调度流程，并发布预警；

- 操作说明如下：

- 用户进入预警信息界面，并选择一条未审批的预警；

- 用户点击操作栏的审批；

- 系统判断：不是智能调度的预警，无法进行审批操作。

- 系统弹出审批窗口；

- 用户输入审批信息，点击确认；

- 系统完成预警的审批，并对外发布预警信息；

- 调度智能体发布预警调度流程。

- 业务约束

- 只针对智能体处理的预警提供审批功能，其他预警直接通过接口推送预警调度系统进行启动；

            - 分级调度控制

              - 预警消息通知

系统适配智能体，支持接收智能体生成的调度指令和预警文本，并将对应的调度指令通过IVR和短信的方式通知给运维人员和调度管理人员；

- 处理流程如下：

- 系统在预警发布后，获取智能体返回的调度指令和预警文本；

- 系统将调度指令通过IVR和短信通知相关的运维人员；

- 系统将预警文本通过IVR和短信通知相关的调度管理人员；

- 系统支持列表查看已派发的IVR与短信通知信息。

              - 工单消息通知

系统适配智能体，支持接收智能体生成的调度指令和工单内容，并将对应的调度指令通过IVR和短信的方式通知给运维人员；

- 处理流程如下：

- 系统在启动工单调度流程后，获取智能体返回的调度指令和工单内容；

- 系统将调度指令和工单内容通过IVR和短信通知相关的运维人员；

- 系统支持列表查看已派发的IVR与短信通知信息。

              - 变更智能体预警等级

针对已派发智能体的事件，在事件影响内容变化时，需要由分级调对预警等级进行重新计算，如果触发等级规则导致等级变更的情况下，需要分级调将变更后的等级调智能体接口进行同步；

- 处理流程如下：

- 系统判断事件影响内容变化；

- 系统识别配置为标识智能调度事件；

- 系统判断：判断事件是否已派发智能调度，未派发调度则结束；

- 系统提取影响内容，根据配置的等级计算规则，进行等级的计算；

- 系统判断：如果等级变化，那么，继续，否则，结束；

- 系统调用智能体更新等级接口，完成等级变更的同步；

- 需要支持如下场景：

调度级别判断：基于事件的影响小区总数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响2G小区数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响4G小区数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响5G小区数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响基站总数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响2G基站数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响4G基站数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响5G基站数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响RRU数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响2G RRU数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响4G RRU数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响5G RRU数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响用户总数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响企宽用户数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响家宽用户数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响网络层级与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响事件标签与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响专线数与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响业务保障等级与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响客户服务等级与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响电路级别与规则进行判断，是否满足调度门限。

调度级别判断：基于事件的影响投诉用户数与规则进行判断，是否满足调度门限。

              - 更新智能预警内容

针对已派发智能体的事件，在事件影响内容或定界定位内容变化时，需要分级调将变更后的内容调智能体接口进行同步；

- 处理流程如下：

- 系统接收到变更事件消息；

- 系统识别配置为标识智能调度事件；

- 系统判断：判断事件是否已派发智能调度，未派发调度则结束；

- 系统调用智能体内容更新接口，完成智能体事件内容的更新；

              - 清除智能体预警

针对已派发智能体的事件，在事件状态恢复时，需要分级调通知调智能体接口进行恢复；

- 处理流程如下：

- 系统接收到恢复事件消息；

- 系统识别配置为标识智能调度事件；

- 系统判断：判断事件是否已派发智能调度，未派发调度则结束；

- 系统调用智能体恢复接口，完成智能体事件恢复的通知；

              - 控制处理单进行T1回单

系统适配智能体，支持针对已配置“标识智能调度”的事件派发的处理单，滞留在T1环节，由分级调度根据调用智能体的智能自修复能力的修复结果进行智能调度，如果自修复成功，那么分级调自动调用T1回单接口【回单内容成功】，工单流转到归档结束；如果自修复失败，那么分级调自动调用工单侧接口，调转到T2环节，工单流转到T2环节转相关匹配的运维岗人工介入处理；

- 处理流程如下

- 系统获取智能体的自动修复结果；

- 如自修复成功，则调用工单的T1回单接口，进行T1环节的自动回单；

- 如自修复失败，则调用工单的T1转T2接口，调度工单流转到T2环节。

              - 控制处理单进行T2回单

系统适配智能体，支持接收智能调度流程结束信息，并根据调度流程结束判断对应的事件恢复情况，对已派发至T2处理的工单进行自动回单处理；

- 处理流程如下

- 系统获取智能体的调度流程闭环结束；

- 系统调用工单的T2回单接口，根据智能体调度结果信息，进行T2环节自动回单；

              - 控制阶段回复

系统适配智能体，将智能体在智能调度流程的过程中的阶段性回复信息，同步至对应的工单进行留痕记录。

- 处理流程如下

- 系统获取智能体的阶段回复信息；

- 系统调用工单的阶段回复接口，完成阶段回复信息同步；

              - 控制延期申请

- 系统适配智能体，在智能体识别无法按期完成事件的智能调度处理时，通知分级调，由分级调调用工单延期申请接口进行延期申请。

- 申请处理流程如下：

- 系统获取智能体的延迟申请请求；

- 系统调用工单的延期接口，进行延期申请；

- 审批处理流程如下：

- 系统获取工单的延期审批结果；

- 系统通知智能体延迟审批结果；

              - 控制工单作废

系统适配智能体，将智能体判断不合理的事件调度，由分级调通知工单侧进行作废；

- 处理流程如下

- 系统获取智能体的工单作废请求；

- 系统调用工单的工单作废接口，完成工单作废；

              - 控制工单转派

系统适配智能体，支持在智能体在一线代维人员进行任务转派请求时，当维护组发生变更，同步通知工单进行人员或维护组的变更；

- 处理流程如下

- 系统获取智能体的转派请求；

- 系统调用工单的转派接口，根据智能体请求的转派信息，进行工单的转派；

              - 控制智能调度转人工调度

系统适配智能体，在智能体发起人工调度请求通知时，由分级调调度通知工单侧，进行转人工处理；

- 处理流程如下

- 系统获取智能体的转人工调度请求；

- 系统调用工单的转人工接口，将工单由智能体调度转为人工调度；

            - 分级调度规则管理

              - 智能调度事件标识配置

新增智能调度事件标识规则管理功能，对符合智能调度的事件进行灵活配置。

- 界面列表呈现：所属区域、所属专业、规则名称、自动修复最大延迟、是否启用、创建时间、更新时间、操作列等字段。

- 查询条件：

| 字段名 | 展示方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 所属区域 | 下拉框 | 可选：福建省、福州、厦门、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、漳州、宁德 |
| 所属专业 | 下拉框 | 可选：传输、无线、动环、IP、核心网 |
| 规则名称 | 文本框 | 可模糊搜索规则名称 |
| 是否启用 | 下拉框 | 可选：是、否 |

- 操作说明：

- 点击“查询”按钮，根据查询条件搜索满足条件的记录展示在结果列表。

- 点击“重置”按钮，重置查询条件。

- 点击“新增”、“编辑”按钮，弹出规则配置界面，配置详细规则。

- 点击“启用”“禁用”按钮，可设置相关规则是否生效。

- 点击“删除”按钮，可删除已配置标识。

              - 事件维护组关系映射规则

系统应提供规则化配置功能，对事件的归属维护组进行配置。

- 界面列表呈现：所属区域、所属专业、规则名称、是否启用、创建时间、更新时间、操作列等字段。

- 查询条件：

| 字段名 | 展示方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 所属区域 | 下拉框 | 可选：福建省、福州、厦门、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、漳州、宁德 |
| 所属专业 | 下拉框 | 可选：传输、无线、动环、IP、核心网 |
| 维护组名称 | 文本框 | 可模糊搜索规则名称 |
| 是否启用 | 下拉框 | 可选：是、否 |

- 操作说明：

- 点击“查询”按钮，根据查询条件搜索满足条件的记录展示在结果列表。

- 点击“重置”按钮，重置查询条件。

- 点击“新增”、“编辑”按钮，弹出配置界面，配置事件维护组映射关系。

- 点击“删除”按钮，可删除已配置关系。

- 点击“导入”、“导出”按钮，可导入导出已配置关系。

          - 预警/事件工单管理

            - 事件工单管理

              - 智能调度工单流程

基于事件处理工单流程，新建智能调度工单流程，流程环节包括T1处理、T2处理、延期审批、质检、待归档等，流程操作包括受理、T1移交T2、T2移交T2、T1提交质检、T2提交质检、延期审批通过/不通过 等。

              - 智能调度工单派发（自动派单接口）

智能调度工单派发接口，在原有事件处理工单派发接口基础上，增加“是否智能调度”、“是否预警工单”、“关联预警号”。

              - 智能调度工单操作

智能调度工单流程操作需开放T1移交T2、T1提交质检、T2移交T2、T2提交质检、工单转人工操作等接口给分级调度，接收分级调度指令进行工单流转。并根据智能调度通知，控制工单操作权限，在转人工之前屏蔽人工操作权限。

- 智能调度工单操作权限控制

工单派发后，若“是否智能调度”为true，则在工单PC端及APP端屏蔽除“延期审批”外的工单相关操作。当分级调度调用了“工单转人工操作”接口后，更新工单操作状态为可人工操作，开放PC端及APP端工单操作，操作权限沿用原有事件工单权限管控。

- T1移交T2

智能调度工单提供“T1移交T2”操作接口给分级调度调用，完成对应工单对应T1移交T2操作。

接口需按照规范校验必填字段是否有值、时间格式是否规范、枚举值字段是否在范围内。

- T1提交质检

智能调度工单提供“T1提交质检”操作接口给分级调度调用，完成对应工单对应T1提交质检操作。

同时，T1提交质检增加判断，若调用方为“智能体”（分级调透传），则T1提交质检操作不对事件的清除时间进行校验，无论事件是否清除都可以回单。

接口需按照规范校验必填字段是否有值、时间格式是否规范、枚举值字段是否在范围内。其中，时间字段需满足以下约束：派单时间 < 采取措施时间 <  故障消除时间&业务恢复时间。

- T2移交T2

智能调度工单提供“T2移交T2”操作接口给分级调度调用，完成对应工单对应T2移交T2操作。

接口需按照规范校验必填字段是否有值、时间格式是否规范、枚举值字段是否在范围内。

- T2提交质检

智能调度工单提供“T2提交质检”操作接口给分级调度调用，完成对应工单对应T2提交质检操作。

同时，T2提交质检增加判断，若调用方为“智能体”（分级调透传），则T2提交质检操作不对事件的清除时间进行校验，无论事件是否清除都可以回单。

接口需按照规范校验必填字段是否有值、时间格式是否规范、枚举值字段是否在范围内。其中，时间字段需满足以下约束：1）若是否到达现场=“是”，则派单时间 < 到达现场时间< 排查时间 <  故障消除时间&业务恢复时间；2）若是否到达现场=“否”，则派单时间 < 采取措施时间 <  故障消除时间&业务恢复时间。

- 延期申请

智能调度工单提供“延期申请”操作接口给分级调度调用，完成对应工单对应延期申请操作。

接口需按照规范校验必填字段是否有值、时间格式是否规范、枚举值字段是否在范围内。同时，需校验延期预计解决时间及当前工单延期次数：若延期预计解决时间超90天，则范围不成功，提示“延期预计解决时间不允许超90天”；若工单已延期通过两次，第三次延期直接返回不成功，提示“当前工单已延期超过两次，不允许再次延期！”。

- 延期审批结果推送

分级调提供“延期审批结果推送”操作接口给智能调度工单，智能调度工单完成延期审批后将结果推送给分级调度。

- 工单作废

智能调度工单提供“工单作废”操作接口给分级调度调用，完成对应工单强制作废操作。

接口需按照规范校验必填字段是否有值、时间格式是否规范、枚举值字段是否在范围内。

- 工单转人工操作

智能调度工单提供“工单转人工操作”接口给分级调度调用，接口调用成功后，更新工单人工操作状态，工单PC端及APP端界面开放操作权限。同时，需要触发一条短信及IVR信息，通知工单当前维护组进行接单及工单处理。

              - 智能调度工单触发勘误

回单时自动触发勘误流程，需判断回单根因网元和事件定界根因网元是否一致；回单根因专业和事件定界根因专业是否一致；回单根因分类和事件侧根因分类是否一致；不一致时自动触发勘误；根据回单信息中的是否需要勘误以及勘误信息自动触发勘误。在移交时，判断移交原因自动触发勘误。

- 根因定界错误勘误

当智能调度工单提交“T1提交质检”、“T2提交质检”时，若回单内容中的根因网元与事件定界根因网元不一致、或回单根因专业和事件定界根因专业不一致、或回单最终网络分类和工单网络分类不一致时，自动触发勘误工单，勘误工单内容填充规则如下：

| 勘误工单字段-中文 | 必填 | 说明与备注 |
| --- | --- | --- |
| 事件专业 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“触发专业” |
| 地市 | Y | 取当前智能调度工单“地市” |
| 区县 | Y | 取当前智能调度工单“区县” |
| 事件侧触发网元名称 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“触发网元名称” |
| 事件侧根因网元名称 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因网元名称” |
| 最终根因网元名称 | Y | 取提交质检内容时“故障根因网元” |
| 事件侧根因专业 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因专业” |
| 最终根因专业 | Y | 取提交质检内容时“故障根因专业” |
| 事件侧根因分类 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因分类” |
| 最终根因分类 | Y | 取提交质检内容时“故障根因分类” |
| 勘误来源 | Y | 默认“根因定界错误” |
| 勘误分类 | Y | 默认“规则勘误” |
| 父工单号 | Y | 取当前智能调度工单号 |
| 事件流水号 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件流水号” |
| 事件ID | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件ID” |
| 事件标题 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件标题” |
| 任务描述 | Y | 根据回单信息与事件信息不一致内容进行填充，如“回单内容中的根因网元与事件定界根因网元不一致、回单根因专业和事件定界根因专业不一致，请进行规则勘误” |

- 回单自定义勘误

当智能调度工单提交“T1提交质检”、“T2提交质检”时，若回单内容中的“是否触发勘误”=是，则自动触发勘误工单，勘误工单内容填充规则如下：

| 勘误工单字段-中文 | 必填 | 说明与备注 |
| --- | --- | --- |
| 事件专业 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“触发专业” |
| 地市 | Y | 取当前智能调度工单“地市” |
| 区县 | Y | 取当前智能调度工单“区县” |
| 事件侧触发网元名称 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“触发网元名称” |
| 事件侧根因网元名称 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因网元名称” |
| 最终根因网元名称 | Y | 取提交质检内容时“故障根因网元” |
| 事件侧根因专业 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因专业” |
| 最终根因专业 | Y | 取提交质检内容中“故障根因专业” |
| 事件侧根因分类 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因分类” |
| 最终根因分类 | Y | 取提交质检内容中“故障根因分类” |
| 勘误来源 | Y | 取提交质检内容中“勘误类型” |
| 勘误分类 | Y | 取提交质检内容中“勘误分类” |
| 父工单号 | Y | 取当前智能调度工单号 |
| 事件流水号 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件流水号” |
| 事件ID | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件ID” |
| 事件标题 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件标题” |
| 任务描述 | Y | 取提交质检内容中“勘误类型”、“勘误分类”拼接，如“维护组错误，请进行资源勘误”。 |

- 移交勘误

当智能调度工单提交“T2移交T2”操作时，若移交原因分类不为“其他”，则自动触发勘误工单，勘误工单内容填充规则如下：

| 勘误工单字段-中文 | 必填 | 说明与备注 |
| --- | --- | --- |
| 事件专业 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“触发专业” |
| 地市 | Y | 取当前智能调度工单“地市” |
| 区县 | Y | 取当前智能调度工单“区县” |
| 事件侧触发网元名称 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“触发网元名称” |
| 事件侧根因网元名称 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因网元名称” |
| 最终根因网元名称 | Y | 默认“无” |
| 事件侧根因专业 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因专业” |
| 最终根因专业 | Y | 默认“无” |
| 事件侧根因分类 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“根因分类” |
| 最终根因分类 | Y | 默认“无” |
| 勘误来源 | Y | 取T2移交T2操作的“移交原因分类” |
| 勘误分类 | Y | 默认“资源勘误” |
| 父工单号 | Y | 取当前智能调度工单号 |
| 事件流水号 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件流水号” |
| 事件ID | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件ID” |
| 事件标题 | Y | 取当前智能调度工单关联事件的“事件标题” |
| 任务描述 | Y | 取T2移交T2操作的“移交原因分类”，如“维护组错误，请进行资源勘误”。 |

已触发勘误工单的智能调度工单需记录“我调用的工单”信息，并在对应工单详情界面上可查看工单互调信息

| 字段名称 | 来源 |
| --- | --- |
| 相关流程名称 | 勘误工单流程 |
| 工单流水号 | 当前智能调度工单触发的勘误工单号 |
| 工单主题 | 当前智能调度工单触发的勘误工单主题 |
| 调用时间 | 勘误工单派单时间 |
| 调用环节 | 触发勘误工单的智能调度工单的当前环节名称，如：T1处理/T2处理 |

勘误工单需记录 “调用我的工单”信息，并在对应工单详情界面上可查看对应工单互调信息

| 字段名称 | 来源 |
| --- | --- |
| 相关流程名称 | 事件处理工单流程 |
| 工单流水号 | 触发当前勘误工单的智能调度工单号 |
| 工单主题 | 触发当前勘误工单的智能调度工单主题 |
| 调用时间 | 勘误工单派单时间 |
| 调用环节 | 触发勘误工单的智能调度工单的环节名称，如：T1处理/T2处理 |

              - 智能调度工单呈现

- 工单列表

优化工单列表查询条件及展示字段，补充智能调度及关联预警信息；包括待办列表、已处理列表、全量列表、归档列表、延期工单列表。

- 查询条件：

新增“是否智能调度”：下拉选择框，枚举值（是、否）；

新增“是否预警工单”：下拉选择框，枚举值（是、否）；

新增“关联预警号”：文本输入框，支持模糊搜索；

- 列表呈现：

增加“是否智能调度”、“是否预警工单”、“关联预警号”字段呈现，其中“是否智能调度”、“是否预警工单”以图标方式显示。

- 工单导出

工单导出字段中新增“是否智能调度”、“是否预警工单”、“关联预警号”

- 工单详情

工单详情增加智能调度、预警相关信息，包括阶段回复信息、智能调度、预警留痕标识等。增加预警信息、指挥调度室、AI+智能体页面，嵌入智能调度能力。

- 工单基础信息

工单基础信息增加“是否智能调度”、“是否预警工单”、“关联预警号”字段呈现

- 预警信息

增加“预警信息”tab，tab内嵌入预警信息页面，同时支持有权限的用户进行交互操作。

- 指挥调度室

增加“指挥调度室”tab，tab内嵌入指挥调度室页面，同时支持有权限的用户进行交互操作。

- AI+智能体

增加“AI+智能体”tab，tab内嵌入AI+智能体页面，同时支持有权限的用户进行交互操作。

              - 工单统计分析

各类工单管控视图及报表需要增加智能调度维度，包括智能调度工单管控报表、在途智能调度工单管控视图、区域管控视图、代维管控视图、专业管控视图、工单总体管控视图、代维报表等。

- 智能调度工单管控报表

新增智能调度工单管控报表，按日粒度、周粒度、月粒度周期统计，分地市、区县呈现智能调度工单总工单量、关联预警工单量、预处理完成工单量、智能调度工单量、转人工工单量、预处理成功比率等。

- 工单总体管控视图

按专业、地市、区县、维护组展示在途智能调度工单统计管控视图，各统计数据支持图表呈现，支持层级下钻，支持数字下钻到清单。

- 在途智能调度工单管控视图

按地市、区县、维护组展示在途智能调度工单统计管控视图，各统计数据支持图表呈现，支持层级下钻，支持数字下钻到清单。

- 区域管控视图

按地市、区县、维护组展示统计管控视图，各统计数据支持图表呈现，支持层级下钻，支持数字下钻到清单。

- 代维管控视图

按代维公司、地市、区县、维护组维度统计并展示智能调度工单信息，各统计数据支持图表呈现，支持层级下钻，支持数字下钻到清单。

- 专业管控视图

按专业、地市、区县、维护组维度统计并展示智能调度工单信息，各统计数据支持图表呈现，支持层级下钻，支持数字下钻到清单。

- 代维视图

按代维公司、维护组维度统计并展示智能调度工单信息，各统计数据支持图表呈现，支持层级下钻，支持数字下钻到清单。

          - 智能调度

            - 基础功能

基于底层大模型，采用RAG框架，对接数据共享、能开平台和流程引擎构建监控智能体公共能力，为智能调度提供组件化支持。包括：意图识别、事件预处理、资源准备、调度决策、信息通报和督办、调度管理、故障调度和处置、辅助支撑能力。

              - 意图识别

新增信息补全、意图识别和任务分派能力，识别知识问答意图、数据查询意图、故障调度意图和其他意图等四类意图，并完成任务分派，横向拉通知识问答智能体、数据探索智能体和故障调度智能体。

能力输入：事件和自然语言交互信息。

能力输出：输出意图。

具体实现流程如下：

1）	编排大模型流程，自然语言交互信息作为上下文，并配合提示词工程，通过大模型理解语义，对语义进行分类，最终输出每条信息的分类值，目前分类包含如下枚举值：知识问答意图、数据查询意图、故障调度意图和其他意图等四类意图。

2）	解析大模型的结果响应，返回意图分类文本。

              - 数据预处理

实现事件的信息解析、抽取调度所需要的必要信息，从事件内容中提取包括专业、预警调度区域、定位定界信息、故障点坐标，汇聚机房历史预警、出入门禁、网络操作信息等数据，自动补全智能调度所需数据。

实现的功能如下：

1）	从事件内容中解读事件专业类别、子场景。

2）	从事件内容中解读预警调度区域信息，输出文本内容。

3）	从事件内容中解读定位定界及影响信息、包括框号、槽位等信息，涉及到硬件厂家、硬件类型的适配解析等。

4）	从事件内容中解读事件对应的故障点坐标信息（如果包含，不包含返回空）。

5）	根据事件影响网元调用接口获取网元所属机房信息，包括机房地址、机房经纬度、机房长信息等。

6）	根据机房信息调用接口获取机房的历史预警信息、出入门禁、网络操作等。

              - 资源准备

实现识别并自动输出故障抢修所需资源，例如：专业场景抢修工具的识别，通用耗材的识别、代维队伍查询、市电停电或电源整流模块故障的识别、备品备件统计更新、任务所需物资识别、远程修复能力等。

- 抢修物资识别

基于事件专业与场景，调用大模型意图识别能力，解析抢修所需携带的工具耗材信息。

系统支持根据专业、事件、地市等维度，进行通用资源识别方式以及调用能力的调用。资源识别方式包括：

- 从知识库中解析抢修所需要的物资、工具数据。

- 通过调外部接口获取抢修所需要的物资信息。

- 抢修人员获取

根据事件专业获取对应的抢修队伍与管理人员，目前有三种查询方式：

1）	根据专业、地市、区县组合，查询代维人员清单。

2）	根据专业、地市、机房名称组合，查询代维人员清单。

3）	根据专业、地市组合，查询自维人员清单。

- 远程修复能力及业务逃生方案

实现远程修复能力与业务逃生方案的配置功能，根据应用专业和子场景，配置对应的远程修复接口和能力，实现条件化调用远程修复能力。

具体业务流程为：

1）	根据专业和子场景，从远程修复能力配置表中查询远程修复能力。

2）	调用远程修复能力，解析远程修复结果（具体实现能力在各子场景中实现）。

              - 调度决策能力

实现智能调度决策，包括人员位置查询、调度指令和预警文本生成、工单信息、故障处置预案推荐、队伍交通路线规划、调度对象决策等。

- 人员位置获取

在输出智能调度方案前，需要对获取的代维人员基于是否在岗，过滤出所有在岗的代维人员。

具体业务流程为：

1）查询各个代维人员在代维人员上岗状态表中的状态，筛选出在岗的代维人员清单。

2） 如果当前事件最终在网状态的代维人员数量小于2人（支持按照比例判断），则通过短信/IVR通知代维队长催办代维人员上线，同时不影响任务派发；当没有在线的代维人员时，将任务派发给调度长，同时通过短信/IVR通知代维队长催办代维人员上线。

3）并将提醒催办消息发送到作战室。

- 抢修队伍选择方案（预警）

针对通用的预警事件场景，需要按照各支代维队伍与故障点的导航时间，输出智能调度方案，最快抵达现场的队伍将被选择执行抢修任务。

具体策略规则及判断步骤：

1）首先收集各支代维队伍的起始经纬度位置以及故障点位置；

2）调用导航接口能力获取各支代维队伍与故障点导航时间；

3）按照时间升序排列生成智能调度方案。

4)如果当前所选代维人员同时在执行抢修任务，同机房任务合并，不同机房任务需要考虑预警数。

5）选择第一候选队伍作为调度队伍执行抢修任务。

- 抢修队伍选择方案（工单）

对于工单场景，通常只需要按照工单任务的截至时间自行安排时间完成处理即可。在此场景下，当工单任务出现后，为确保选择的代维队伍有足够的时间处理工单，需要考虑各支代维队伍未来x个小时内需要处理的所有工单和预警的总数，按照预警权重100，工单权重10，抵达现场时间升序排名乘以权重20，最终计算总的权重得分，得分最低的为最佳代维队伍，其它次之，算法支持调优。

具体策略规则及判断步骤：

1）首先收集各支代维队伍的起始经纬度位置以及故障点位置；

2）调用导航接口能力实现各支代维队伍与故障点导航时间的获取；

3）统计各支代维队伍在未来5小时内需要处理的工单数量和告警数量；

4）按照预警权重100，工单权重10，抵达现场时间升序排名乘以权重20，最终计算总的权重得分。

5）按照最终得分降序排列，生成调度方案

- 调度指令与预警文本生成

根据事件内容、处理时限要求以及智能调度方案，生成调度指令与预警文本，并将内容通过接口发送给分级调。用于通知代维人员接单。

具体业务流程为：

1）	根据事件内容信息、智能调度方案信息、抢修物资信息、故障点位置、事件处理时限要求、兜底处置方案等，综合生成调度指令和预警文本。

2）	将调度指令和预警文本发送给分级调，同步包括：发送对象清单。

- 故障处置预案匹配

根据各专业预案知识库，实现事件相关场景处置标准建议的提取。

具体业务流程为：

1）	编排大模型流程，引入预案知识库，将场景类别、子场景作为知识库检索条件，检索应急预案中相关的内容。

2）	检索结果发送大模型，配合提示词工程进行语义理解与加工，生成应急处置预案推荐。

3）	将推荐的处置预案发送到作战室。

4) 将经验处置方案发送到作战室

- 队伍交通路线获取

获取各支代维队伍的初始GIS位置信息、机房位置信息、仓库位置信息，调用百度导航接口获取线路导航耗时数据，用于智能调度方案决策。

具体业务流程如下：

1）	收集代维队伍当前位置、机房位置、仓库的经纬度位置，封装为导航接口参数格式。

2）	调用导航接口，解析响应数据，更新代维队伍抵达现场时间。

- 应急预案文件名提取

具体业务流程如下：

- 使用机房名称作为参数在知识库中检索关联内容；

- 将检索结果作为参数，调用大模型，提取预案文件名信息。

              - 信息通报和督办

实现调度过程中的信息通报和督办，例如：事件简报生成、周期性通报、调度过程督办（抵达现场超时、任务处理超时提醒、人员变更审批督办）、进度通报和查询等。

- 事件简报

调度助手在识别到事件发生，首先基于收集到的预警相关的所有数据，并对数据进行分析整理，提供完成的事件简报，并通报在APP作战室推送。

具体的业务流程为：

1)	查询已补全的预警相关信息。

2)	对查询的关联信息进行预处理形成长文本。

3)	调用大模型对长文本内容进行汇总加工，形成预警简报。

4)	将预警简报内容发送到APP作战室。

- 周期性通报

调度助手在识别到机房动力事件发生，在调配资源处理故障的同时，启动新的流程对最新环境指标进行通报。

1)	调度流程启动周期播报程序，播报间隔5分钟；

2)	调用各专业的播报数据获取能力查询需要播报的数据。

3)	接收分级调发送的事件升降级信息、影响面分析数据。

4） 将专业内播报的数据和事件升降级数据合并生成周期性播报文本。

5）将周期性播报文本推送到APP作战室。

- 调度过程督办

调度智能体根据智能调度方案，调派最佳抢修人员作为第一候选人执行抢修任务。并根据实时的导航时间跟踪人员是否抵达现场，如超时未抵达现场将会通过IVR能力提醒督办。

具体业务流程如下：

- 调度智能体根据智能调度方案，调派方案中第一候选人前往故障点现场。

- 通过短信通知代维队伍前往现场，并将短信内容推送到APP作战室。

- 在目标时间点到达前，如果检测到代维人员已经抵达现场，则进行留痕通报“已检测到xxx抵达现场，请结合现场情况反馈问题原因”，提醒代维人员反馈现场具体情况并进入“现场支持与指导环节”；如果未检测到代维人员抵达现场消息，则以5分钟间隔持续扫描。

- 在目标时间点到达后，如果未检测到代维人员抵达现场消息，需要@代维人员，则进行督办留痕“xxx，目前已超抵达现场预期时间，请立即携带所需资源赶往现场执行抢修任务”，并通过IVR提醒调度长，之后以5分钟间隔持续扫描，当扫描到抵达现场后进入“现场支持与指导环节”。

- 如果没有检测到代维人员抵达现场，通过短信/IVR提醒代维人员进行抵达现场上报。

- 比对代维人员抵达现场上报的经纬度与故障点经纬度，如果距离相差较大（超过1000米），则触发勘误流程，提醒代维人员反馈。

- 进度通报和查询

调度助手在启动后，记录流程执行阶段，同时开启进度查询消息节点接收用户消息，收到用户消息后，根据记录的消息阶段向APP作战室发送程序运行到的阶段消息和地铁图。

具体业务流程为：

1)	设计智能体调度通用全流程地铁运行图。

2)	流程记录执行进度。

3)	接收APP+智能体的消息。

4)	前置大模型接收用户消息（含消息、APP作战室号、用户号码等），并进行意图理解与分类，然后将消息发送到智能体接收窗口。

5)	将进度消息发送到APP作战室。

- 任务处理超时提醒

根据工单/预警的处理时限要求，记录执行的耗时情况，当处置耗时超过门限要求时，在APP作战室发送任务超时挺行，并通过短信/IVR通知代维人员尽快处置。

具体业务流程如下：

1）	启动智能调度后，根据工单/预警的处理时限要求，监控耗时情况；

2）	当处理耗时超过处理门限后，自动通过短信/IVR通知代维人员尽快处置。

3）	将任务超时提醒消息发送到APP作战室。

- 人员变更审批督办

代维人员在发起人员变更申请后，需要提醒调度长在5分钟内完成审批，当时间超时后，需要通过短信/IVR通知调度长尽快完成审批。

具体业务流程如下：

1）	在智能体在接收到代维人员的变更申请后，启动5分钟倒计时提醒；

2）	当时间超时后，通过短信/IVR通知调度长尽快完成审批。

3）	将人员变更留痕消息发送到APP作战室。

              - 故障调度和处置

实现故障调度和处置，例如：代维队伍变更/审批、预警小结生成、转人工调度、调度流程跳转、终止调度、调度延期、闭环验证、故障根因变更、应急预案启动指令、回单脚本生成等。

- 闭环验证

闭环验证分为两个步骤：业务验证+事件清除验证。

根据应用专业和子场景，实现按照专业、子场景的条件化调用业务闭环验证能力。

其次，智能体接收分级调的关于事件清除的消息。智能体在业务验证通过后，接收闭环验证消息。

具体业务流程为：

- 智能体接收事件清除消息。

- 智能体根据专业和子场景，调用各专业业务验证能力执行验证，并解析业务验证结果。

- 业务验证未通过，则以5分钟间隔周期持续循环验证。

- 业务验证通过，智能体向代维人员发送短信或IVR,提醒闭环验证。

- 接收代维人员的业务验证请求，确认业务验证和事件清除闭环均通过。

- 如果业务验证通过，事件清除未通过，则通过短信/IVR通知调度长处理告警漏清情况。

- 接收事件清除消息并持续进行闭环验证，如果闭环验证通过，则并将闭环验证通过消息发送到APP作战室。

- 根据识别的回单必须信息，将必须信息以问答的方式发送到在AI+智能体。

- 接收AI+智能体的问答消息，汇总为回单信息。

- 收集代维人员的勘误数据，包括机房经纬度错误等。

- 收集回单必须信息，调用接口回单。

- 将自动回单留痕消息发送到APP作战室。

- 预警小结

调度智能体在闭环验证通过后，则进入预警小结阶段。

具体业务流程如下：

1)	调度助手收集流程处置过程中的信息（具体信息如下示例）；

2)	流程将对所有信息进行整合，输出预警小结，并将预警小结消息推送到APP作战室。

- 任务改派

具体业务流程为：

1)	当调度智能体接收到更换人员消息后，则将智能选择的抢修人员替换为调度长指定的抢修人员，并将任务改派留痕消息推送到APP作战室。

2)	调度智能体检测新指定的抢修人员是否有位置信息，如果无位置信息，则通过IVR提醒，并将提醒代维人员上报位置消息推送到APP作战室。

3)	如果调度智能体检测到位置消息，则重新计算抵达现场的实时导航时间，并以此时间为倒计时检测抢修人员是否抵达现场。

- 终止调度/转人工调度

具体业务流程如下：

1)	接收发来的转人工消息后，并将终止调度/转人工留痕消息推送到APP作战室。

2)	通过IVR/短信方式通知人工调度（传统工单）跟进处置，智能调度退出。

              - 历史案例关联

支持从历史故障处理案例中，根据不同预案场景数据，学习故障处理步骤。

具体业务流程为：

- 采集历史案例数据

- 构建大模型结构，配置大模型参数

- 对历史数据进行清洗

- 事件数据写入大模型

- 进行历史数据的训练

- 根据历史案例处置情况，对处置方案置信度分析

- 输出训练结果

- 输出推荐故障处理步骤

- 结合置信度以及历史案例对处置方案自动提出修改建议

- 将推荐的故障处理步骤发送到APP作战室

              - 辅助支撑

实现基于事件内容的问答支持以及外部工具调用。

- 事件内容的问答支持

具体业务逻辑为：

- 将事件内容以及调度智能体运行过程中收集的数据内容进行解析，形成上下文长文本数据。

- 智能体接收APP侧用户发起的问题。

- 将用户问题与流程长文本数据集成在提示词工程中，实现基于事件内容的问答。

- 并将问答响应发送到APP界面。

- 外部工具调用

基于大模型，以自然语言的方式在智能体增加12个工具调用能力，具体专业场景的能力例如：

- 无线（1个）：小区状态查询。

- 传输（1个）：传输光功率查询。

- 动力（3个）：机房温度查询、电池电压/电流查询。

- IP网/城域网（3个）： Traceroute查询、ping测试和端口流量查询查询。

- 家宽（3）：PON口状态查询、PON口ONU列表光功率查询和PON口在线用户数查询。

- 核心网（1个）：业务拨测验证。

              - 调度基础数据管理

实现智能调度所需要的基础数据的维护管理功能，包括油机仓库管理等。

- 仓库位置管理

创建油机仓库地址配置表，保存地市区县油机仓库信息。

- 代维人员管理

收集相关地市代维人员信息，创建代维队伍配置表；收集相关地市机房代维人员映射表，创建代维人员机房关系表；将代维人员机房关系表中的代维人员信息更新到代维人员信息表（用于保存备品备件信息）。

创建代维人员信息表，用于存储地市区县的代维人员信息。

- 故障预案文档处理

应急预案管理则是针对可能发生的各种紧急情况，预先制定的一系列应对措施和流程。这些预案详细描述了在不同类型的故障或事件发生时，如何迅速启动应急响应，包括人员调度、资源分配、通信协调等，以最大限度地减少事件对系统的影响，保障业务的连续性和数据的安全性。

应急预案的收集、预处理、更新维护是确保其内容准确、及时且有用的关键环节。预案管理主要实现机房预案数据：

标签化：为每条预案添加关键词标签，文档分段与向量化，便于后续的检索和分类；

- 机房信息管理

创建机房固有油机数据表，用于机房固有油机首调决策。

- 机房分级下电清单管理

创建机房分级下电清单数据表，用于支持分级下电操作。

            - 故障调度智能体

基于智能调度公共功能，构建动环故障调度助手智能体（5个子场景）、IP网故障调度智能体（3个子场景）、内容网故障调度助手智能体（1个子场景），传输故障调度助手智能体（5个子场景）、无线故障调度助手智能体（2个子场景）、家宽故障调度助手智能体（2个子场景）、核心网故障调度助手智能体(1个子场景)、政企故障调度助手智能体（1个子场景）八个智能体形成综合调度智能体，覆盖70%故障智能处置，5%故障自动修复，向上对接工单调度、预警调度，打通故障修复调度最后一公里。

              - 动环故障调度智能体

实现动环专业5类子场景（机房环境高温、FSU通信中断、汇聚机房停电、电池电压异常、机房环境异常）的远程修复与智能调度功能。

- 定位及解决方案

在动力故障处置智能体中，增加3个定位及解决方案能力封装，用于实现故障的定位与解决方案推荐功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成机房环境高温子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 封装专业接口，形成FSU通信中断子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 封装专业接口，形成电池电压异常子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 全量停电信息图片生成

实现故障点区域的全量停电信息写入图片，便于代维人员了解市电停电情况。

具体实现流程如下：

- 智能体调用能力查询机房所属行政区的全量停电信息。

- 调用大模型生成python脚本，并运行python脚本，生成全量停电信息图片，并向APP作战室发送留痕消息。

- 机房停电场景故障定位及影响分析

智能体在识别到机房停电事件后，分析国家电网发布的停电信息中停电位置与预警机房的位置的关联度，实现停电原因是市电停电还是电源整流模块故障的判断以及停电的影响分析。

具体业务流程如下：

- 如果关联到停电信息，将会输出初判结论：“初判为市电停电所致，如有异议请反馈真实原因”，同时通报关联到的停电信息供代维人员参考。

- 开启接收窗口接收代维人员反馈的机房动力故障是“市电停电”还是“设备故障”的根因消息。

- 流程根据系统识别的故障根因进入对应的“故障分析/市电停电”流程，执行相关的流程与调度策略。

- 智能体调用机房画像能力获取机房的影响情况，包括设备影响和业务影响。

- 油机数量更新

实现代维人员随队油机数量的更新与保存。

具体实现流程如下：

- 调度智能体接收监控APP发送的代维人员更新的油机数量信息。

- 调度智能体将油机数量信息保存到数据库。

- 智能体使用油机数量生成智能调度方案。

- 在APP作战室发送油机更新留痕消息。

- 油机数量文本加工

实现代维队伍携带油机数量数据的自然语言提炼加工功能。

具体实现流程如下：

- 智能体查询各代维队伍携带的油机数量工程，通过大模型理解后，返回汇总概括后的文本描述信息。

- 解析大模型的结果响应，返回汇总后的文本。

- 机房情况周期性通报

具体实现流程如下：

- 调用动环场景专业能力，查询机房电压电压相关信息，机房温度信息、机房供电信息、UPS后备续航时长信息；

- 对上述信息进行加工对比，生成周期性通报文本（包含与上次通报值的变化对比）。

- 抢修队伍选择方案（动力）

机房动力调度智能体在识别到机房动力预警后，需要结合机房预案触发情况、代维人员打点接单情况、代维人员位置、机房位置、油机仓库位置、各位置之间的百度导航时间、代维队伍配件信息、机房抢修门限等维度，智能选择最佳代维队伍执行抢修任务。

对于第一支队伍无法满足需要的情况，同步调度第二支队伍提供支撑，实现一次调度解决问题，提高首调成功率。

具体策略规则及判断步骤：

- 首先判断机房是否触发预案。当触发预案时，进入步骤2，未触发预案进入步骤4。

- 选择直接时间最短的队伍作为第一队伍，然后进入步骤3。

- 判断所选的队伍的配件是否充足，配件充足进入步骤5，配件不充足进入步骤6。

- 判断各支队伍的综合时间是否小于抢修门限，如果至少有一支队伍满足，则在满足的队伍中选择综合时间最短的队伍，并进入步骤5，如果所有队伍都不满足，则选择直接时间最短的队伍，并进入步骤7。

- 输出的调度方案中，将所选队伍作为最佳调度方案，并标识为第一候选，队伍需要保留人员名称、联系电话以及到达现场的“综合时间”：其它队伍按照“综合时间”情况依次为第二候选、第三候选等。

- 需要选择其它未被选中的综合时间最短的队伍作为“资源保障队”。输出的智能调度方案中，第一支队伍作为紧急处置队，第二支队伍作为资源保障队，都需要保留人员名称、联系电话、到机房时间等信息。

- 判断所选的队伍的配件是否充足，配件充足进入步骤8，配件不充足进入步骤6。

- 直接输出所选队伍作为最佳调度方案，并标识为第一候选，队伍需要保留人员名称、联系电话以及到达现场的时间：其它队伍按照时间情况次之，逐个为第二候选、第三候选，依次类推

- 机房分级下点触发识别

动环故障调度智能体在启动智能调度后，启动对机房预案等级的周期性计算，当机房预案触发后，自动进入分级下电触发环节并发送分级下电清单，通过短信/IVR提醒代维人员执行分级下电操作。

具体业务流程如下：

智能体周期性调用接口查询机房温度、机房电源电压、蓄电池告警情况、机房UPS后备续航时长等关键指标。

按照机房应急文档中的预案计算条件，计算当前机房的预案等级。

当机房预案触发时（预案等级是红色、橙色、红色、蓝色的任一等级）立即启动分级下电流程，并在APP作战室推送相应级别的下电设备清单。

在APP作战室@抢修人员（当已调派队伍时，抢修人员是调派的代维队伍，当尚未调派队伍时，抢修人员是机房长），并通过短信/IVR通知抢修人员机房触发红色/橙色/红色/蓝色预案，请立即于5分钟内进行保电，如果无法保电请立即按照分级下电清单执行。

- 远程修复

在动环故障处置智能体中，增加3个远程修复能力封装，实现远程故障修复。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成机房环境高温子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

- 封装专业接口，形成FSU通信中断子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

- 封装专业接口，形成电池电压异常子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

- 业务验证

在动环故障处置智能体中，增加2个业务验证能力封装，实现汇聚机房停电子场景的业务恢复验证。

具体支持的子场景流程如下：

封装专业接口（机房供电状态），形成汇聚机房停电子场景，业务验证能力，并判断汇聚机房供电是否恢复。

封装专业接口（机房业务状态），形成汇聚机房停电子场景，业务验证能力，并判断汇聚机房业务是否恢复。

              - 传输故障调度智能体

实现传输专业5类子场景（光缆中断双LOS/多网元脱管、单接口LOS、设备硬件故障/单设备脱管、传输电源故障、传输板件高温）的远程修复与智能调度功能。

- 定位及解决方案

在传输故障处置智能体中，增加6个定位及解决方案能力封装，用于实现故障的定位与解决方案推荐功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成光缆中断子场景，定位及解决方案能力，并实现业务逃生方案能力的解析输出。

- 封装专业接口，形成光缆中断子场景，定位及解决方案能力，并实现传统光缆故障断点位置的定位（传统光纤定位至光缆段落、管道井位置）功能。

- 封装专业接口，形成单接口LOS子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 封装专业接口，形成板件故障子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 封装专业接口，形成传输电源故障子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 封装专业接口，形成传输板件高温子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 远程修复

在传输故障处置智能体中，增加1个远程修复能力封装，实现基于子场景类别，自动实现远程故障修复。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成设备硬件故障/单设备脱管子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

              - IP网故障调度智能体

实现IP网专业3类子场景（端口/协议DOWN、硬件故障、地址池利用率高）的远程修复与智能调度功能。

- 定位及解决方案

在IP网故障处置智能体中，增加3个定位及解决方案能力封装，用于实现故障的定位与解决方案推荐功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成端口/协议Down子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 封装专业接口，形成地址池利用率高子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 封装专业接口，形成硬件故障子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 周期性通报

具体实现流程如下：

- 调用专业能力，查询事件关联传输设备及端口的性能状态，包括收发光功率，端口状态；

- 对上述信息进行加工对比，生成周期性通报文本（包含与上次通报值的变化对比）。

- 远程修复

在IP网故障处置智能体，增加2个远程修复能力封装，实现基于子场景类别，自动实现远程故障修复。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成端口/协议Down子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

- 封装专业接口，形成地址池利用率高子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

- 业务验证

在IP网故障处置智能体中，增加3个业务验证能力封装，用于实现故障处置后的业务恢复验证功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成端口/协议Down子场景，业务验证能力，并判业务是否恢复。

- 封装专业接口，形成地址池利用率高子场景，业务验证能力，并判业务是否恢复。

- 封装专业接口，形成硬件故障子场景，业务验证能力，并判业务是否恢复。

              - 内容网故障调度智能体

实现内容网专业1类子场景（网间链路质差）的智能调度功能。

- 定位及解决方案

在内容网故障处置智能体中，增加1个定位及解决方案能力封装，实现故障的定位与解决方案推荐功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成内容性能异常-网间链路性能问题子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析。

- 业务验证

在内容网故障处置智能体中，增加1个业务验证能力封装，用于实现故障处置后的业务恢复验证功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成内容性能异常-网间链路性能问题子场景，业务验证能力，并判业务是否恢复。

              - 无线故障调度智能体

实现无线专业3类子场景（基站软硬件故障、基站时钟类故障、基站/RRU电源类事件）的远程修复与智能调度功能。

- 定位及解决方案

在无线网故障处置智能体中，增加1个定位及解决方案能力封装，用于实现故障的定位与解决方案推荐功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成基站板件软硬件故障子场景、基站时钟源故障子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 远程修复

在无线故障处置智能体中，增加2个远程修复能力封装，实现软件故障和GNSS的远程修复。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成基站板件软硬件故障子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复基站软硬件故障子场景，调用远程修复能力，实现软件故障的修复；

- 封装专业接口，形成基站时钟类故障子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

- 业务验证

在无线故障处置智能体中，增加1个业务验证能力封装，用于实现故障处置后的业务恢复验证功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成基站板件软硬件故障子场景、基站时钟源故障子场景，业务验证能力，并判业务是否恢复。

              - 家宽故障调度智能体

实现家宽专业2类子场景（OLT脱管、PON口故障）的远程修复与智能调度功能。

- 定位及解决方案

在家宽故障处置智能体中，增加1个定位及解决方案能力封装，实现OLT脱管故障的定位与解决方案推荐。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成OLT脱管子场景，定位及解决方案能力，并实现方案能力的解析输出。

- 业务验证

在家宽故障处置智能体中，增加1个业务验证能力封装，用于实现故障处置后的业务恢复验证功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成OLT脱管子场景，业务验证能力，并判业务是否恢复。

              - 核心网故障调度智能体

实现核心网专业1类子场景（5GC-UPF）的远程修复功能。

- 定位及解决方案

在核心网故障处置智能体中，增加2个定位及解决方案能力封装，实现5GC-UPF故障的定位与解决方案推荐。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成5GC-UPF子场景，定位及解决方案能力，并实现虚机复位方案的输出。

- 封装专业接口，形成5GC-UPF子场景，定位及解决方案能力，并实现业务隔离方案的输出。

- 远程修复

在核心网故障处置智能体中，增加1个远程修复能力封装，实现软硬件故障的远程修复。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成5GC-UPF子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

- 业务验证

在核心网故障处置智能体中，配置1个业务验证能力，用于实现故障处置后的业务恢复验证功能。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成5GC-UPF子场景，业务验证能力，并判业务是否恢复。

              - 政企故障调度智能体

实现政企专业1类子场景（5G专网）的远程修复与智能调度功能。

- 远程修复

在政企业务故障处置智能体中，增加1个远程修复能力封装，实现UPF的远程修复。

具体支持的子场景流程如下：

- 封装专业接口，形成UPF子场景，远程修复能力，并判断异常是否恢复。

            - 问答助手智能体

              - 知识问答场景

- 常规知识问答

用户通过自然语言输入问题，智能体利用大模型进行理解和生成回答。

- 知识库问答

用户输入特定问题，智能体通过意图识别和知识库查询，提供详细的答案。

- 知识库修改

用户可以调整知识库的设置，如查询结果的数量、相关度权重等，并能更新或创建新的知识条目，创建知识库，知识库构建由骨干&汇聚机房应急预案、移动全专业告警纳管机制、网络事件监控规范、工单数据上报接口规范、各类故障管理实施规范及重要事件过程管控指导意见等文档组成。

- 连续问答

用户在进行多轮对话时，智能体将基于先前的对话历史进行上下文关联，确保对话的连贯性和准确性。

              - 多轮对话场景

- 问题分类模型

系统将用户的提问自动分类到预定义的问题类别中，如“常识问答”、“停电判断”等，提高问题处理的速度和精度。

- 问题推荐模型

通过分析用户的提问和历史对话，智能推荐可能感兴趣的相关问题，增加用户体验。

              - 数据探索场景

- SQL调用

数据探索sql生成共包含5G专网、传输、传统核心网专业、动力、互联网专业、集客专线、家宽、无线等8个专业共计120个问答对，用户通过自然语言表达查询需求，智能体自动生成相应的SQL语句，实现数据的自动检索。

| 专业 | 问题 | 修正后问题 |
| --- | --- | --- |
| 5G专网 | 2、全省/xx市5G行业专网项目有多少个？ | 5G行业的专网项目有多少个？ |
| 5G专网 | 3、全省/xx市5G行业专网产品有多少个？ | 5G行业的专网产品有多少个？ |
| 5G专网 | 4、xxx项目是否为重要项目？ | 厦门海事局海域执法测试是否为重要项目？ |
| 传输 | 1、xx传输网元是否存在告警？ | 54-703南安霞美长福大同传输网元是否存在告警？ |
| 传输 | 2、xx传输网元告警是否影响业务？ | ZHZXCH浦南何厝机房-OLT261-MA5800-X17传输网元的告警分析是否影响业务？ |
| 传输 | 3、xx传输网元是业务口还是网络口告警？业务名称是什么？对端网元是什么？ | 三明宁化-钨矿1观景台B-HRHH-3传输网元分析业务口还是网络口告警？ |
| 传输 | 5、xx传输网元属于什么层级的？ | 180-24--沙县府北路-SPE传输网元属于什么层级的？ |
| 传输 | 6、xx传输网元的传输速率是多少 | 830-腾飞盼盼传输网元的传输速率是多少？ |
| 传输 | 7、xx传输网元的是什么类型？ | 1880-湾坞鼎信是什么传输网元类型？ |
| 传输 | 8、xx传输网元什么厂家设备？ | 1880-湾坞鼎信传输网元是什么厂家设备？ |
| 传输 | 10、xx传输网元是什么层级的设备？ | 1880-湾坞鼎信传输网元是什么网元服务层级的设备？ |
| 传输 | 11、xx传输网元的设备版本号是什么？ | 1880-湾坞鼎信传输网元的设备版本是什么？ |
| 传输 | 12、xx传输网元什么时间入网的？ | 11141-永泰城峰镇小东坑传输网元什么时间入网的？ |
| 传输 | 13、xx传输网元是环网还是单链上的设备？ | 1028-忠门汇聚传输网元是环网还是单链上的设备？ |
| 传输 | 15、xx省xx市xx县传输网元共有几个？ | 泉州市传输网元共有多少个？ |
| 传输 | 16、xx省xx市xx县传输网元共有xx个告警？其中1级告警xx个，2级告警xx个？ | 福州市仓山区传输网元1、2级告警级别数量？ |
| 传输 | 17、xx市有几个预A警示故障？(SQL生成错误） | 宁德市有预A警示故障？ |
| 传输 | 18、xx省xx市共发生xx起线路中断故障？分别是什么层级？ | 福州市共发生多少个线路类中断告警？分别是什么层级？ |
| 传输 | 19、xx省xx市共发生xx起保护倒换事件？ | 泉州市丰泽区共发生多少起保护倒换告警？ |
| 传输 | 20、xx省xx市共有几个网元脱管？ | 福州市罗源县共有几个网元脱管？ |
| 传输 | 20、xx省xx市共有几个网元离线？ | 龙岩市新罗区共有几个网元离线告警？ |
| 传统核心网专业 | 1、核查覆盖**地市的2G传统核心网网元设备清单 | 核查覆盖福州的MSS和MGW网元设备清单？ |
| 传统核心网专业 | 2、核查**地市 2G重要性能指标 | 核查福州2G重要性能指标？ |
| 传统核心网专业 | 3、查询覆盖**地市的2G传统核心网网元设备是否有重要告警（一二级）； | 查询福州市的2G传统核心网设备在12个小时内是否有重要告警？ |
| 传统核心网专业 | 4、查询覆盖**地市的2G传统核心网网元设备24小时是否有工程操作； | 查询福州的2G传统核心网网元设备24小时是否有工程操作？ |
| 传统核心网专业 | 5、核查**网元所在机房名称 | 核查FZCS秋月苑-OLT001-AN6000-07网元所在机房名称？ |
| 传统核心网专业 | 6、核查**设备所在机房有无工程记录 | 网元福州长乐-长乐正源财富中心B-HRWS-256设备所在机房有无工程记录 |
| 传统核心网专业 | 7、**地市IP承载网设备是否存在批量网络中断类告警 | 福州市IP承载网设备是否存在批量网络中断类告警？ |
| 传统核心网专业 | 8、***地市传统核心网专业是否有事件告警 | 福州市传统核心网专业是否有事件告警？ |
| 传统核心网专业 | 9、***网元设备是否有事件告警 | FZJA枫丹白露-OLT005-5800-X17网元设备是否有事件告警？ |
| 传统核心网专业 | 11、***网元设备资源状态 | FZCS盖山供电所-OLT001-AN5516-01网元的设备资源状态？ |
| 动力 | 1、现在全省机房停电数有多少个？ | 现在全省各服务级别的机房停电数量？ |
| 动力 | 2、现在各地市机房停电数有多少个？ | 现在福州市各服务级别的机房停电数量？ |
| 动力 | 3、现在各地市机房停电占比？ | 现在福州市中国铁塔和中国移动产权归属的机房停电情况？ |
| 动力 | 4、现在各地市动环故障情况？ | 4、现在各地市动力动环故障情况？ |
| 动力 | 5、现在xxx市停电情况？ | 5、现在福州市BBU池机房的停电情况？ |
| 动力 | 6、现在xxx市空间点停电情况？ | 6、现在福州市空间点停电情况？ |
| 动力 | 7、xxx市区域性停电情况？ | 7、福州市区域性停电情况？ |
| 动力 | 8、xxxx机房近期是否存在工程？ | 8、机房名包含“福建宁德福安支行阳头营业所_专线机房”近期是否存在工程？ |
| 动力 | 10、***机房状态如何？ | 10、福州仓山金榕南路百汇广场五楼屋面机房状态如何？ |
| 动力 | 11、查询***地市的动环配套设备24小时是否有工程操作？ | 11、查询福州的动环配套设备24小时是否有工程操作？ |
| 动力 | 12、***机房24小时内历史告警（少查了一个表？） | 12、厦门湖里港务大厦十四楼移动机房的机房24小时内历史告警？ |
| 动力 | 13、***机房三相电压状态？ | 13、福州仓山康宁佳园2号楼一楼105机房机房三相电压状态？ |
| 动力 | 14、***机房电池组总电压状态？ | 14、福州仓山港头农市1号楼八楼801机房电池组总电压状态？ |
| 动力 | 15、***机房资源信息？ | 15、福州仓山港头农市1号楼八楼801机房资源信息？ |
| 动力 | 16、***机房实时性能指标？ | 16、福州仓山港头农市1号楼八楼801机房实时性能指标？ |
| 动力 | 17、查询***地市是否有停电类重要动环告警（一、二级）？ | 17、查询福州地市是否有停电类重要动环告警（一、二级）？ |
| 动力 | 18、查询全省保电情况？ | 18、查询全省保电情况？ |
| 动力 | 19、查询全省重要网元分布信息？ | 19、查询全省重要网元分布信息？ |
| 互联网专业 | 1、查询全省CMNET/IPNET网元设备是否有重要告警（一二级）？ | 1、查询全省CMNET/IPNET网元设备是否有重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 2、查询全省CMNET/IPNET网元设备24小时是否有工程操作？ | 2、查询全省CMNET/IPNET网元设备24小时是否有工程操作？ |
| 互联网专业 | 3、查询**地市的IPNET/CMNET网元设备是否有重要告警（一二级）？ | 3、查询福州地市的IPNET/CMNET网元设备是否有重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 4、查询**地市的IPNET/CMNET网元设备24小时是否有工程操作？ | 4、查询福州地市的IPNET/CMNET网元设备24小时是否有工程操作？ |
| 互联网专业 | 5、***网元设备是否有事件告警？ | 5、26040-福州闽侯鑫洲路路口-HW-PTN的网元设备有什么告警？ |
| 互联网专业 | 6、取全省权重最高TOP5节目（全省权重字段） |  |
| 互联网专业 | 7、xx节目名称收视用户数? |  |
| 互联网专业 | 5、xx节目名称收视卡顿率? |  |
| 互联网专业 | 8、互联网电视端到端质量保障平台的告警有多少条？ | 告警为互联网电视端到端质量保障平台的有多少条？ |
| 互联网专业 | 10、xx市卡顿率劣化高于一级门限的告警影响有多少条？ | 厦门卡顿率劣化高于一级门限的告警影响有多少条？ |
| 互联网专业 | 11、xx节目名称收视时长? |  |
| 互联网专业 | 12、卡顿时长占比大于xx的网元有哪些？ |  |
| 互联网专业 | 15、***BRAS设备下挂哪些OLT设备？ | BRAS设备：FJXIM-MB-CMNET-BRAS01-NM-7750下挂哪些OLT设备？ |
| 互联网专业 | 16、***网元有哪些重要告警（一二级）？ | 16、QZHSS华北街-OLT190-AN600017网元有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 17、DNS系统有哪些重要告警（一二级）？ | 17、DNS系统有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 18、内容网络有哪些重要告警（一二级）？ | 18、内容网络有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 19、互联网电视有哪些重要告警（一二级）？ | 19、互联网电视有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 20、AAA系统有哪些重要告警（一二级）？ | 20、AAA系统有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 21、全省互联网电视业务性能如何？ | 21、全省互联网电视业务性能如何？ |
| 互联网专业 | 22、全省家宽radius是否存在告警？ | 22、全省家宽radius是否存在告警？ |
| 互联网专业 | 23、全省魔百和业务是否存在异常？ | 23、全省魔百和业务是否存在异常？ |
| 集客专线 | 1、全省（X地）专线数量XX条？ | 当前福州市专线业务类型数量各多少条？ |
| 集客专线 | 2、全省（X地）（XX类）（跨省/AAA等）专线数量XX条？ | 当前福州市跨省专线数量有多少条？ |
| 集客专线 | 3、当前全省（X地）按跨域属性专线中断有多少条？ | 当前福州市专线告警按跨域属性统计中断数量？ |
| 集客专线 | 4、当前全省（X地）专线按业务保障等级中断有多少条？ | 当前福州市专线告警按业务保障等级统计中断数量？ |
| 集客专线 | 5、当前全省（X地）专线按客户服务等级中断有多少条？ | 当前福州市专线告警按客户服务等级统计中断数量？ |
| 集客专线 | 6、当前全省（X地）总部直管专线中断有多少条？ | 当前福州市总部直管的专线告警统计中断数量？ |
| 集客专线 | 7、当前全省（X地）省级直管专线中断有多少条？ | 当前福州市省级直管的专线告警统计中断数量？ |
| 集客专线 | 8、当前全省（X地）（XX保障）重保专线中断有多少条？ | 当前福州市重保站点机房停电告警数量？ |
| 集客专线 | 13、XX客户对应SLA等级？ | 679985fd1cdeed14bb18e311f678b517集客业务客户对应SLA等级？ |
| 集客专线 | 14、XX专线当前运行情况？ | 省级客户专线当前派单情况？ |
| 集客专线 | 19、XX专线故障处理进展？ | 集客性能工单号FJ-0561-240625-118041故障处理进展？ |
| 集客专线 | 20、XX网元的故障定界结果？ | 预警影响FJFZ-MB-CMNET-BRAS04-CL-ME60网元的故障定界结果？ |
| 家宽 | 1、XX省当前是否存在OLT退服事件？ | 1、福建省当前是否存在OLT退服事件？ |
| 家宽 | 2、xxxOLT用户数有多少？ | 2、OLT名为NAPPC金科御苑2-OLT461-C600的下属用户数有多少？ |
| 家宽 | 3、xxxOLT所属机房是哪个？ | 3、OLT名为QZHJJ山仔3-OLT230-MA5800X17(级联)的所属机房是哪个？ |
| 家宽 | 4、xxxOLT同机房有几台OLT设备？ | 4、OLT名为QZH惠安山霞2-OLT060-G5516的机房是谁？ |
| 家宽 | 5、xxxOLT是否存在相关停电告警？ | 5、OLT名为FZCS鼓楼工业园-OLT001-AN6000-17是否存在相关停电告警？ |
| 家宽 | 6、XX区县是否存在群障？ | 6、丰泽区区县否存在群障？ |
| 家宽 | 7、厦门市存在家宽群障？ | 7、厦门市存在家宽群障？ |
| 家宽 | 8、事件：25217645776868243/OLT退服，根因告警全部恢复了吗？ | 8、事件：1715738750114，根因告警全部恢复了吗？ |
| 家宽 | 9、龙岩市LOYXL岩山基站-OLT001-C300 OLT家宽超500户OLT退服事件发生前后15分钟家宽活跃用户数变化情况？ | 9、OLT设备名称包含“LOYXL岩山基站-OLT001-C300“目前最新的活跃用户数？ |
| 家宽 | 10、龙岩市LOYXL岩山基站-OLT001-C300 OLT设备脱管事件最新的投诉情况？ | 10、LOYXL岩山基站-OLT001-C300 OLT设备脱管事件最新的情况？ |
| 家宽 | 11、泉州市鲤城繁荣路-OLT268-MA5800X7家宽超600户群障影响哪些小区？ | 11、网元名称是FZMH南屿-OLT001-C600的家宽群障告警有哪些？ |
| 家宽 | 12、查询一下网元：SAM尤溪西滨镇机房-OLT001-C600，有哪几个PON口故障？ | 12、LOYSH临城上登-OLT001_MA5608T(下沉)，有哪几个PON口故障？ |
| 家宽 | 13、请查询一下网元：SAM尤溪西滨镇机房-OLT001-C600，当前哪个PON口上报了告警？ | 13、NAPYP-亿发OLT20-MA5680T，当前哪个PON口上报了告警？ |
| 家宽 | 14、xx网元当前动环或传输告警情况 | 4875-富昌大厦网元的动环预处理和传输预处理告警情况？ |
| 家宽 | 15、xxx OLT网元中断链路有哪些？ | 15、OLT名为ZHZZPU前亭邮政-OLT265-7360的网元中断链路有哪些？ |
| 家宽 | 16、网元xxxx 的xxxx端口影响在线用户数情况？ | 滨海新城网元告警影响在线用户？ |
| 家宽 | 17、网元xxxx 的xxxx端口影响集客用户数情况？ | 朋口邮政基站网元告警影响资源用户数？ |
| 家宽 | 18、网元xxxx 的xxxx端口影响小区情况？ | 晋江英林旧局网元告警影响小区数？ |
| 家宽 | 19、网元xxxx 的xxxx端口故障投诉情况？ | 蔡塘东百网元告警影响投诉用户情况？ |
| 家宽 | 20、现在xxxx省/市存在家宽投诉预警么？ | 现在福州市存在家宽投诉预警么？ |
| 家宽 | 21、XX市存在家宽投诉预警么？ | 现在福州市存在家宽投诉预警么？ |
| 无线 | 1、全省/xx市/区县/乡镇基站退服数有多少个？ | 1、福州市闽侯县上街镇基站退服数有多少个？ |
| 无线 | 2、xx市/区县/乡镇基站退服比例？ | 2、福州市闽侯县上街镇基站退服比例？ |
| 无线 | 3、全省高退服乡镇有多少个？ | 3、全省高退服乡镇有多少个？ |
| 无线 | xx基站网优状态？ | 厦门集美杏林城市执法局HG1基站网优状态？ |
| 无线 | 5、xx市/区县/乡镇空间点退服比例？ | 5、福州市闽侯县上街镇的空间点退服比例？ |
| 无线 | 6、该网元xx告警对业务的影响 | 龙岩上杭太拔一楼山头机房-智能电表-768告警对业务的影响？ |
| 无线 | 7、预警号xx是否影响业务情况？ | 预警号:2018841是否影响业务情况？ |
| 无线 | 9、全省无线故障情况？ | 9、全省无线故障情况？ |
| 无线 | 12、***月高频退服基站有哪些？ | 输出6月高频退服基站清单？ |
| 无线 | 13、全省/xx地市/XX区县/XX乡镇在网2G/4G/5G基站有多少个? | 福州市闽侯县上街站的在网2G/4G/5G基站有多少个? |
| 无线 | 14、全省/xx地市/XX区县/XX乡镇空间点有多少个？ | 福州市闽侯县上街镇的空间点有多少个？ |
| 无线 | 15、xxx空间点下挂几个小区？ | 宁德霞浦水门东风岔站点空间点下挂几个小区？ |
| 无线 | 16、xxx基站站型是什么？ | 尤溪坂面芹洋HG1基站站型是什么？ |
| 无线 | 17、全省/xx市/区县/乡镇重保小区退服数有多少个？ | 网元龙岩市武平县中赤乡重保小区退服数有多少个？ |
| 无线 | 18、全省/xx市/区县/乡镇重保小区数有多少个？ | 宁德市霞浦县武坪村重保小区数有多少个？ |
| 无线 | 19、xxx基站所属机房是哪个？ | 福州仓山-仓山首山兰庭湾微站S-ZLWX基站所属机房是哪个？ |
| 无线 | 20、xxx小区所属空间点是哪个？ | 泉州安溪-安溪长坑青苑移动SSF-ZLH-130小区所属空间点是哪个？ |

- API调用

支持通过API调用外部数据库，获取最新数据以回答用户的问题，API调用共涉及2个专业的8个问答对。

| 专业 | 问题 | 修正后问题 |
| --- | --- | --- |
| 传输 | 14、xx传输网元xx槽位xx光口的接收和发送光功率是多少？ | 查询一下福州市NAPSC中心机房-OLT1-MA5680T上行峰值流量，下行峰值流量，端口发送光功率分别是多少？IP：10.10.10.10。端口：1-1-1-1。 |
| 集客专线 | 9、当前全省（X地）存在XX专线保障活动？ | 查询一下福州市重保名称为三明三纲重保的专线保障活动是？重保名称：三明三纲重保。apn名称：4。地市名称：1。开始时间：2023-07-12 00:00:00。结束时间：2023-09-05 23:59:59。区域ID：350400。页的数量：10。总量：0。当前页码：1。 |
| 集客专线 | 10、XX场景保障，专线保障响应级别XX？ | 查询一下专线ID：5901342320201017990132的场景保障，专项保障响应级别是？专线ID：5901342320201017990132 |
| 集客专线 | 11、XX场景保障，当前保障专线运行情况？ | 查询一下专线ID：5901342320201017990132的场景保障，当前保障专线运行情况？专线ID：5901342320201017990132 |
| 集客专线 | 15、XX专线历史XX天运行情况？ | 查询一下专线ID：5901336720230529170461的告警及派单情况？专线ID：5901336720230529170461 |
| 集客专线 | 16、XX故障专线当前SLA运行情况？ | 查询一下客户名称为泉州银行股份有限公司福州分行的SLA运行情况？指标采集开始时间：2024-07-23 11:00:00。指标采集结束时间：2024-07-23 12:00:00。指标粒度：0。专线产品实例编号：5901342320230915122843。 |
| 集客专线 | 17、XX故障专线故障定界根因？ | 查询一下专线ID：0302004170031047001的专线故障定界根因是？专线ID：0302004170031047001。 |
| 集客专线 | 18、XX专线故障当前投诉情况？ | 专查询一下专线ID：5901351420230629237006的专线故障投诉情况？,summary：有投诉。专线ID：5901351420230629237006。 |

              - Schema信息获取场景

根据120个SQL生成问答对（见附录7.1.SQL生成问答对清单）涉及的数据表所属数据库实例，智能体提供该实例中所有可用表的Schema信息。

- 支持直接基于自然语言查询数据库表的Schama信息。

- 支持直接基于自然语言查询数据库表的存储实例、更新时间等其它属性信息。

- 支持对用户输入的查询数据问题进行补全操作，比如补全时间为当前时间。

- 支持基于用户的数据查询问题获取到所涉及的数据库表的Schema信息。

              - 实例管理场景

- 用户登录认证

用户登录认证：实现用户身份验证，确保只有授权用户可以访问系统。

- 对外接口Token认证

对外接口Token认证：支持通过Token进行接口认证，确保数据传输的安全性。

- 会话列表显示

会话列表显示：用户可以查看当前的会话列表，方便管理多个对话。

- 智能助手支持的大语言模型呈现

智能助手支持的大语言模型呈现：用户可以选择不同的大语言模型，以适应不同的需求。

- 大语言模型选择

大语言模型选择：支持多种大语言模型的选择和配置，提高系统的灵活性和适应性。

              - 对话行为管理场景

- 会话隔离

会话隔离：保证每个用户的会话独立，避免信息泄露。

- 多客户端支持

多客户端支持：支持API调用的方式集成到PC、手机端的WEB页面内，确保用户可以在任何地方访问智能体。

- 显示自适应

显示自适应：根据用户的设备自动调整界面布局，优化用户体验。

- 文件下载

文件下载：允许用户下载对话记录、查询结果等文件。

- 意图识别

意图识别：准确理解用户提问背后的真正意图。

- 反馈机制

基于知识库的答复支持like、dislike评价功能：用户可以对智能体的回答进行满意度评价，持续优化服务质量。

实时输出计划执行动作等信息到前端Web界面：实时显示智能体的执行动作和结果，提高透明度。

- 问答补全

问答补全：根据132个问答对，对问答内容进行诱导式提问，将模糊的问题补全成明确。

| 专业 | 问题 | 修正后问题 |
| --- | --- | --- |
| 5G专网 | 2、全省/xx市5G行业专网项目有多少个？ | 5G行业的专网项目有多少个？ |
| 5G专网 | 3、全省/xx市5G行业专网产品有多少个？ | 5G行业的专网产品有多少个？ |
| 5G专网 | 4、xxx项目是否为重要项目？ | 厦门海事局海域执法测试是否为重要项目？ |
| 传输 | 1、xx传输网元是否存在告警？ | 54-703南安霞美长福大同传输网元是否存在告警？ |
| 传输 | 2、xx传输网元告警是否影响业务？ | ZHZXCH浦南何厝机房-OLT261-MA5800-X17传输网元的告警分析是否影响业务？ |
| 传输 | 3、xx传输网元是业务口还是网络口告警？业务名称是什么？对端网元是什么？ | 三明宁化-钨矿1观景台B-HRHH-3传输网元分析业务口还是网络口告警？ |
| 传输 | 5、xx传输网元属于什么层级的？ | 180-24--沙县府北路-SPE传输网元属于什么层级的？ |
| 传输 | 6、xx传输网元的传输速率是多少 | 830-腾飞盼盼传输网元的传输速率是多少？ |
| 传输 | 7、xx传输网元的是什么类型？ | 1880-湾坞鼎信是什么传输网元类型？ |
| 传输 | 8、xx传输网元什么厂家设备？ | 1880-湾坞鼎信传输网元是什么厂家设备？ |
| 传输 | 10、xx传输网元是什么层级的设备？ | 1880-湾坞鼎信传输网元是什么网元服务层级的设备？ |
| 传输 | 11、xx传输网元的设备版本号是什么？ | 1880-湾坞鼎信传输网元的设备版本是什么？ |
| 传输 | 12、xx传输网元什么时间入网的？ | 11141-永泰城峰镇小东坑传输网元什么时间入网的？ |
| 传输 | 13、xx传输网元是环网还是单链上的设备？ | 1028-忠门汇聚传输网元是环网还是单链上的设备？ |
| 传输 | 15、xx省xx市xx县传输网元共有几个？ | 泉州市传输网元共有多少个？ |
| 传输 | 16、xx省xx市xx县传输网元共有xx个告警？其中1级告警xx个，2级告警xx个？ | 福州市仓山区传输网元1、2级告警级别数量？ |
| 传输 | 17、xx市有几个预A警示故障？(SQL生成错误） | 宁德市有预A警示故障？ |
| 传输 | 18、xx省xx市共发生xx起线路中断故障？分别是什么层级？ | 福州市共发生多少个线路类中断告警？分别是什么层级？ |
| 传输 | 19、xx省xx市共发生xx起保护倒换事件？ | 泉州市丰泽区共发生多少起保护倒换告警？ |
| 传输 | 20、xx省xx市共有几个网元脱管？ | 福州市罗源县共有几个网元脱管？ |
| 传输 | 20、xx省xx市共有几个网元离线？ | 龙岩市新罗区共有几个网元离线告警？ |
| 传统核心网专业 | 1、核查覆盖**地市的2G传统核心网网元设备清单 | 核查覆盖福州的MSS和MGW网元设备清单？ |
| 传统核心网专业 | 2、核查**地市 2G重要性能指标 | 核查福州2G重要性能指标？ |
| 传统核心网专业 | 3、查询覆盖**地市的2G传统核心网网元设备是否有重要告警（一二级）； | 查询福州市的2G传统核心网设备在12个小时内是否有重要告警？ |
| 传统核心网专业 | 4、查询覆盖**地市的2G传统核心网网元设备24小时是否有工程操作； | 查询福州的2G传统核心网网元设备24小时是否有工程操作？ |
| 传统核心网专业 | 5、核查**网元所在机房名称 | 核查FZCS秋月苑-OLT001-AN6000-07网元所在机房名称？ |
| 传统核心网专业 | 6、核查**设备所在机房有无工程记录 | 网元福州长乐-长乐正源财富中心B-HRWS-256设备所在机房有无工程记录 |
| 传统核心网专业 | 7、**地市IP承载网设备是否存在批量网络中断类告警 | 福州市IP承载网设备是否存在批量网络中断类告警？ |
| 传统核心网专业 | 8、***地市传统核心网专业是否有事件告警 | 福州市传统核心网专业是否有事件告警？ |
| 传统核心网专业 | 9、***网元设备是否有事件告警 | FZJA枫丹白露-OLT005-5800-X17网元设备是否有事件告警？ |
| 传统核心网专业 | 11、***网元设备资源状态 | FZCS盖山供电所-OLT001-AN5516-01网元的设备资源状态？ |
| 动力 | 1、现在全省机房停电数有多少个？ | 现在全省各服务级别的机房停电数量？ |
| 动力 | 2、现在各地市机房停电数有多少个？ | 现在福州市各服务级别的机房停电数量？ |
| 动力 | 3、现在各地市机房停电占比？ | 现在福州市中国铁塔和中国移动产权归属的机房停电情况？ |
| 动力 | 4、现在各地市动环故障情况？ | 4、现在各地市动力动环故障情况？ |
| 动力 | 5、现在xxx市停电情况？ | 5、现在福州市BBU池机房的停电情况？ |
| 动力 | 6、现在xxx市空间点停电情况？ | 6、现在福州市空间点停电情况？ |
| 动力 | 7、xxx市区域性停电情况？ | 7、福州市区域性停电情况？ |
| 动力 | 8、xxxx机房近期是否存在工程？ | 8、机房名包含“福建宁德福安支行阳头营业所_专线机房”近期是否存在工程？ |
| 动力 | 10、***机房状态如何？ | 10、福州仓山金榕南路百汇广场五楼屋面机房状态如何？ |
| 动力 | 11、查询***地市的动环配套设备24小时是否有工程操作？ | 11、查询福州的动环配套设备24小时是否有工程操作？ |
| 动力 | 12、***机房24小时内历史告警（少查了一个表？） | 12、厦门湖里港务大厦十四楼移动机房的机房24小时内历史告警？ |
| 动力 | 13、***机房三相电压状态？ | 13、福州仓山康宁佳园2号楼一楼105机房机房三相电压状态？ |
| 动力 | 14、***机房电池组总电压状态？ | 14、福州仓山港头农市1号楼八楼801机房电池组总电压状态？ |
| 动力 | 15、***机房资源信息？ | 15、福州仓山港头农市1号楼八楼801机房资源信息？ |
| 动力 | 16、***机房实时性能指标？ | 16、福州仓山港头农市1号楼八楼801机房实时性能指标？ |
| 动力 | 17、查询***地市是否有停电类重要动环告警（一、二级）？ | 17、查询福州地市是否有停电类重要动环告警（一、二级）？ |
| 动力 | 18、查询全省保电情况？ | 18、查询全省保电情况？ |
| 动力 | 19、查询全省重要网元分布信息？ | 19、查询全省重要网元分布信息？ |
| 互联网专业 | 1、查询全省CMNET/IPNET网元设备是否有重要告警（一二级）？ | 1、查询全省CMNET/IPNET网元设备是否有重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 2、查询全省CMNET/IPNET网元设备24小时是否有工程操作？ | 2、查询全省CMNET/IPNET网元设备24小时是否有工程操作？ |
| 互联网专业 | 3、查询**地市的IPNET/CMNET网元设备是否有重要告警（一二级）？ | 3、查询福州地市的IPNET/CMNET网元设备是否有重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 4、查询**地市的IPNET/CMNET网元设备24小时是否有工程操作？ | 4、查询福州地市的IPNET/CMNET网元设备24小时是否有工程操作？ |
| 互联网专业 | 5、***网元设备是否有事件告警？ | 5、26040-福州闽侯鑫洲路路口-HW-PTN的网元设备有什么告警？ |
| 互联网专业 | 6、取全省权重最高TOP5节目（全省权重字段） |  |
| 互联网专业 | 7、xx节目名称收视用户数? |  |
| 互联网专业 | 5、xx节目名称收视卡顿率? |  |
| 互联网专业 | 8、互联网电视端到端质量保障平台的告警有多少条？ | 告警为互联网电视端到端质量保障平台的有多少条？ |
| 互联网专业 | 10、xx市卡顿率劣化高于一级门限的告警影响有多少条？ | 厦门卡顿率劣化高于一级门限的告警影响有多少条？ |
| 互联网专业 | 11、xx节目名称收视时长? |  |
| 互联网专业 | 12、卡顿时长占比大于xx的网元有哪些？ |  |
| 互联网专业 | 15、***BRAS设备下挂哪些OLT设备？ | BRAS设备：FJXIM-MB-CMNET-BRAS01-NM-7750下挂哪些OLT设备？ |
| 互联网专业 | 16、***网元有哪些重要告警（一二级）？ | 16、QZHSS华北街-OLT190-AN600017网元有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 17、DNS系统有哪些重要告警（一二级）？ | 17、DNS系统有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 18、内容网络有哪些重要告警（一二级）？ | 18、内容网络有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 19、互联网电视有哪些重要告警（一二级）？ | 19、互联网电视有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 20、AAA系统有哪些重要告警（一二级）？ | 20、AAA系统有哪些重要告警（一二级）？ |
| 互联网专业 | 21、全省互联网电视业务性能如何？ | 21、全省互联网电视业务性能如何？ |
| 互联网专业 | 22、全省家宽radius是否存在告警？ | 22、全省家宽radius是否存在告警？ |
| 互联网专业 | 23、全省魔百和业务是否存在异常？ | 23、全省魔百和业务是否存在异常？ |
| 集客专线 | 1、全省（X地）专线数量XX条？ | 当前福州市专线业务类型数量各多少条？ |
| 集客专线 | 2、全省（X地）（XX类）（跨省/AAA等）专线数量XX条？ | 当前福州市跨省专线数量有多少条？ |
| 集客专线 | 3、当前全省（X地）按跨域属性专线中断有多少条？ | 当前福州市专线告警按跨域属性统计中断数量？ |
| 集客专线 | 4、当前全省（X地）专线按业务保障等级中断有多少条？ | 当前福州市专线告警按业务保障等级统计中断数量？ |
| 集客专线 | 5、当前全省（X地）专线按客户服务等级中断有多少条？ | 当前福州市专线告警按客户服务等级统计中断数量？ |
| 集客专线 | 6、当前全省（X地）总部直管专线中断有多少条？ | 当前福州市总部直管的专线告警统计中断数量？ |
| 集客专线 | 7、当前全省（X地）省级直管专线中断有多少条？ | 当前福州市省级直管的专线告警统计中断数量？ |
| 集客专线 | 8、当前全省（X地）（XX保障）重保专线中断有多少条？ | 当前福州市重保站点机房停电告警数量？ |
| 集客专线 | 13、XX客户对应SLA等级？ | 679985fd1cdeed14bb18e311f678b517集客业务客户对应SLA等级？ |
| 集客专线 | 14、XX专线当前运行情况？ | 省级客户专线当前派单情况？ |
| 集客专线 | 19、XX专线故障处理进展？ | 集客性能工单号FJ-0561-240625-118041故障处理进展？ |
| 集客专线 | 20、XX网元的故障定界结果？ | 预警影响FJFZ-MB-CMNET-BRAS04-CL-ME60网元的故障定界结果？ |
| 家宽 | 1、XX省当前是否存在OLT退服事件？ | 1、福建省当前是否存在OLT退服事件？ |
| 家宽 | 2、xxxOLT用户数有多少？ | 2、OLT名为NAPPC金科御苑2-OLT461-C600的下属用户数有多少？ |
| 家宽 | 3、xxxOLT所属机房是哪个？ | 3、OLT名为QZHJJ山仔3-OLT230-MA5800X17(级联)的所属机房是哪个？ |
| 家宽 | 4、xxxOLT同机房有几台OLT设备？ | 4、OLT名为QZH惠安山霞2-OLT060-G5516的机房是谁？ |
| 家宽 | 5、xxxOLT是否存在相关停电告警？ | 5、OLT名为FZCS鼓楼工业园-OLT001-AN6000-17是否存在相关停电告警？ |
| 家宽 | 6、XX区县是否存在群障？ | 6、丰泽区区县否存在群障？ |
| 家宽 | 7、厦门市存在家宽群障？ | 7、厦门市存在家宽群障？ |
| 家宽 | 8、事件：25217645776868243/OLT退服，根因告警全部恢复了吗？ | 8、事件：1715738750114，根因告警全部恢复了吗？ |
| 家宽 | 9、龙岩市LOYXL岩山基站-OLT001-C300 OLT家宽超500户OLT退服事件发生前后15分钟家宽活跃用户数变化情况？ | 9、OLT设备名称包含“LOYXL岩山基站-OLT001-C300“目前最新的活跃用户数？ |
| 家宽 | 10、龙岩市LOYXL岩山基站-OLT001-C300 OLT设备脱管事件最新的投诉情况？ | 10、LOYXL岩山基站-OLT001-C300 OLT设备脱管事件最新的情况？ |
| 家宽 | 11、泉州市鲤城繁荣路-OLT268-MA5800X7家宽超600户群障影响哪些小区？ | 11、网元名称是FZMH南屿-OLT001-C600的家宽群障告警有哪些？ |
| 家宽 | 12、查询一下网元：SAM尤溪西滨镇机房-OLT001-C600，有哪几个PON口故障？ | 12、LOYSH临城上登-OLT001_MA5608T(下沉)，有哪几个PON口故障？ |
| 家宽 | 13、请查询一下网元：SAM尤溪西滨镇机房-OLT001-C600，当前哪个PON口上报了告警？ | 13、NAPYP-亿发OLT20-MA5680T，当前哪个PON口上报了告警？ |
| 家宽 | 14、xx网元当前动环或传输告警情况 | 4875-富昌大厦网元的动环预处理和传输预处理告警情况？ |
| 家宽 | 15、xxx OLT网元中断链路有哪些？ | 15、OLT名为ZHZZPU前亭邮政-OLT265-7360的网元中断链路有哪些？ |
| 家宽 | 16、网元xxxx 的xxxx端口影响在线用户数情况？ | 滨海新城网元告警影响在线用户？ |
| 家宽 | 17、网元xxxx 的xxxx端口影响集客用户数情况？ | 朋口邮政基站网元告警影响资源用户数？ |
| 家宽 | 18、网元xxxx 的xxxx端口影响小区情况？ | 晋江英林旧局网元告警影响小区数？ |
| 家宽 | 19、网元xxxx 的xxxx端口故障投诉情况？ | 蔡塘东百网元告警影响投诉用户情况？ |
| 家宽 | 20、现在xxxx省/市存在家宽投诉预警么？ | 现在福州市存在家宽投诉预警么？ |
| 家宽 | 21、XX市存在家宽投诉预警么？ | 现在福州市存在家宽投诉预警么？ |
| 无线 | 1、全省/xx市/区县/乡镇基站退服数有多少个？ | 1、福州市闽侯县上街镇基站退服数有多少个？ |
| 无线 | 2、xx市/区县/乡镇基站退服比例？ | 2、福州市闽侯县上街镇基站退服比例？ |
| 无线 | 3、全省高退服乡镇有多少个？ | 3、全省高退服乡镇有多少个？ |
| 无线 | xx基站网优状态？ | 厦门集美杏林城市执法局HG1基站网优状态？ |
| 无线 | 5、xx市/区县/乡镇空间点退服比例？ | 5、福州市闽侯县上街镇的空间点退服比例？ |
| 无线 | 6、该网元xx告警对业务的影响 | 龙岩上杭太拔一楼山头机房-智能电表-768告警对业务的影响？ |
| 无线 | 7、预警号xx是否影响业务情况？ | 预警号:2018841是否影响业务情况？ |
| 无线 | 9、全省无线故障情况？ | 9、全省无线故障情况？ |
| 无线 | 12、***月高频退服基站有哪些？ | 输出6月高频退服基站清单？ |
| 无线 | 13、全省/xx地市/XX区县/XX乡镇在网2G/4G/5G基站有多少个? | 福州市闽侯县上街站的在网2G/4G/5G基站有多少个? |
| 无线 | 14、全省/xx地市/XX区县/XX乡镇空间点有多少个？ | 福州市闽侯县上街镇的空间点有多少个？ |
| 无线 | 15、xxx空间点下挂几个小区？ | 宁德霞浦水门东风岔站点空间点下挂几个小区？ |
| 无线 | 16、xxx基站站型是什么？ | 尤溪坂面芹洋HG1基站站型是什么？ |
| 无线 | 17、全省/xx市/区县/乡镇重保小区退服数有多少个？ | 网元龙岩市武平县中赤乡重保小区退服数有多少个？ |
| 无线 | 18、全省/xx市/区县/乡镇重保小区数有多少个？ | 宁德市霞浦县武坪村重保小区数有多少个？ |
| 无线 | 19、xxx基站所属机房是哪个？ | 福州仓山-仓山首山兰庭湾微站S-ZLWX基站所属机房是哪个？ |
| 无线 | 20、xxx小区所属空间点是哪个？ | 泉州安溪-安溪长坑青苑移动SSF-ZLH-130小区所属空间点是哪个？ |
| 专业 | 问题 | 修正后问题 |
| 传输 | 14、xx传输网元xx槽位xx光口的接收和发送光功率是多少？ | 查询一下福州市NAPSC中心机房-OLT1-MA5680T上行峰值流量，下行峰值流量，端口发送光功率分别是多少？IP：10.10.10.10。端口：1-1-1-1。 |
| 集客专线 | 9、当前全省（X地）存在XX专线保障活动？ | 查询一下福州市重保名称为三明三纲重保的专线保障活动是？重保名称：三明三纲重保。apn名称：4。地市名称：1。开始时间：2023-07-12 00:00:00。结束时间：2023-09-05 23:59:59。区域ID：350400。页的数量：10。总量：0。当前页码：1。 |
| 集客专线 | 10、XX场景保障，专线保障响应级别XX？ | 查询一下专线ID：5901342320201017990132的场景保障，专项保障响应级别是？专线ID：5901342320201017990132 |
| 集客专线 | 11、XX场景保障，当前保障专线运行情况？ | 查询一下专线ID：5901342320201017990132的场景保障，当前保障专线运行情况？专线ID：5901342320201017990132 |
| 集客专线 | 15、XX专线历史XX天运行情况？ | 查询一下专线ID：5901336720230529170461的告警及派单情况？专线ID：5901336720230529170461 |
| 集客专线 | 16、XX故障专线当前SLA运行情况？ | 查询一下客户名称为泉州银行股份有限公司福州分行的SLA运行情况？指标采集开始时间：2024-07-23 11:00:00。指标采集结束时间：2024-07-23 12:00:00。指标粒度：0。专线产品实例编号：5901342320230915122843。 |
| 集客专线 | 17、XX故障专线故障定界根因？ | 查询一下专线ID：0302004170031047001的专线故障定界根因是？专线ID：0302004170031047001。 |
| 集客专线 | 18、XX专线故障当前投诉情况？ | 专查询一下专线ID：5901351420230629237006的专线故障投诉情况？,summary：有投诉。专线ID：5901351420230629237006。 |
| 专业 | 问题 | 修正后问题 |
| 5G专网 | 1、5G行业专网有哪些特色？ | 从知识库中搜索5G行业专网有哪些特色？ |
| 动力 | 20、动环专业集团重大故障定义？ | 从知识库中搜索动环专业集团重大故障定义？ |
| 家宽 | 22、家宽专业集团重大故障定义 | 从知识库中搜索家宽专业集团重大故障定义？ |
| 无线 | 11、从知识库中搜索可能引起基站退服的原因分类有哪些？ | 从知识库中搜索可能引起基站退服的原因分类有哪些？ |

              - 知识库内容查询场景

- 高级搜索

高级搜索：支持对知识库内容的全文搜索、标签筛选等，方便用户快速找到所需信息。

- 创建和编辑知识库条目

知识库创建和编辑：用户可以创建和编辑知识库条目，确保知识库的准确性和时效性。

          - 事件工单APP

升级事件工单APP为监控智维APP，支撑一线智慧运维，将需要一线处理的工作，派发到人，并结合调度智能体对一线的任务进行指导，纠偏，验证，有效支撑一线工作。包括预警列表、工单列表、调度详情、调度作战室、AI+智能体

            - 监控智维首页

监控智维首页中，新增智能调度任务的当月相关统计，支持指标呈现（分角色）配置化，支持代维人员在页面中呈现【上岗】/【离岗按钮】操作。

- 智能调度统计

在监控智维首页中，进行新增智能调度全量的任务的当月相关统计，包括（但不限于以下指标，并支持分角色进行不同指标统计）。

支持指标呈现（分角色）配置化：

- 智能处理任务数:智能调度首页的全量数据（预警+工单列表）求和。

- 转人工处理任务数：智能调度首页的全量数据转人工调度的数据求和。

- 当月处理超时数：智能调度首页的全量数据，超时的数据求和。

- 待改派审核数：待办任务待改派审核的数据求和。

- 处理中：待办任务未闭环验证通过的数据求和。

- 闭环验证通过（待回单）数：待办任务提交闭环验证通过的数据求和。

- 闭环验证不通过数：待办任务提交闭环验证不通过的数据求和。

数据统计控制

- 当前登录人为代维人员，则数据粒度为代维人员所在车队的数据统计。

- 当前登录人为代维组长时，则数据粒度为代维组长管理的所有代维车队的数据统计。

- 当前登录人为调度长或者省公司账号时，则数据粒度为全省的所有数据统计。

- 代维队伍上岗/离岗操作

在监控智维首页中，验证当前登陆人为代维人员时，则支持在页面中呈现【上岗】/【离岗按钮】操作。点击【上岗】后，APP自动定位当前代维人员的经纬度信息，只要APP不关闭则后续需要一直持续自动上报代维队伍的经纬度信息，如果APP重开，则要自动继续上报。直到点击【离岗】操作后停止上报。

支持根据不同登录的角色，进行上离岗签到记录列表呈现。

- 当前登录人为代维人员，则数据粒度为代维人员所在车队的签到纪录列表

- 当前登录人为代维组长时，则数据粒度为代维组长管理的所有代维车队的签到纪录列表

- 当前登录人为调度长或者省公司账号时，则数据粒度为全省的所有签到纪录列表

支持指定地市，区县，车队，时间范围的上离岗签到记录筛选查询。

- 事件强清

在首页新增待清除事件（智能调度）的入口，支持有权限的人员进行事件强清。

- 支持待强清事件列表呈现

- 在待清除事件列表支持事件标题，预警号，工单号的模糊查询

- 支持多选进行批量强清及单条强清

- 支持历史清除事件的查询

            - 智能调度列表

当前账号为代维人员时，进入任务列表，呈现为当前账号及全队任务列表TAB。

当前账号非代维人员时，则进入的为预警列表和工单列表，根据当前登录账号进行不同列表呈现的权限控制，省公司人员能看到全省的调度数据，地市人员只能看到地市对应的调度数据。

支持有权限的人员进行转人工调度操作。

- 智能调度列表

- 代维人员待办列表

当前账号为代维人员时，呈现为当前代维人员待办列表，界面分为我的任务/全队任务两个TAB。我的任务呈现为当前处理人为当前账号对应的任务；全队任务呈现为当前账号对应队伍的任务。

列表呈现字段为：短信内容前12（自适应）个字符，支持展开和收起操作。

列表支持根据预警ID和短信内容关键字进行模糊查询。

处理时限：当处理时限小于等于2个小时，则进行红色呈现，否则为绿色呈现。

- 非代维人员-预警列表

智能调度预警列表呈现，包含：预警等级/预警标题/处理时限/调度状态等字段呈现。

支持根据预警名称/预警ID/进行关键字查询，根据地市/专业/时间/智能调度状态（待改派申请/处理中/待回单/归档）进行模糊查询。

- 非代维人员-工单列表

智能调度工单列表呈现，工单信息，支持工单主题/工单号查询。

- 转人工调度操作

在预警列表/工单列表界面，支持调度长对工单或预警进行批量转人工处理。

            - 智能调度基础信息

详情呈现信息支持模块化配置处理。

支持代维人员进行任务信息查看，自动一线GIS签到。根据事件的发展，进行预警和工单的数据动态更新和留痕。根据不同场景进行不同的辅助数据信息呈现，支持当前故障点首选及候选代维人员信息呈现。

- 详情呈现自定义配置

- 基础信息/调度作战室/AI+智能体可自定义配置是否呈现

- 信息分类支持自定义配置，包含：

预警基础信息：预警/工单基础信息，不同专业对应不同呈现信息，代维人员信息

调度作战室:预警/工单基础信息，任务基础信息，GIS轨迹，调度作战轨迹

- 调度信息自动更新留痕

调度信息跟着事件的发展，进行预警和工单的数据动态更新，需要进行数据信息的留痕，并呈现在调度轨迹界面。数据信息更新范畴包括：

- 事件的信息更新

- 事件信息更新影响的处理时限更新，调度队伍更新

- 调度处置预案更新

- 调度方式更新

- 基础信息-头部

- 智能调度详情-头部数据呈现，预警是否启动、预警等级、处理时限、预警标题等重要信息

- 界面支持基础信息、调度作战室、AI+智能体TAB切换

- 基础信息-预警基本信息

- 界面默认呈现预警标题、预警发生时间、告警发生时间、调度启动时间、网元名称数据

- 界面支持点击展开查看更多信息

- 界面支持展开和收起功能

- 基础信息-工单基本信息

- 面默认呈现工单编号，当前处理人，当前节点，数据生成时间，工单主题，派单方式，工单历时，动环信息，传输信息，设备信息，维护班组，维护方式，代维公司，工单状态

- 支持展开和收起功能开发

- 基础信息-场景的相关信息

- 当场景为动环时，呈现机房信息呈现界面

- 界面默认呈现机房当前状态、机房隐患信息、所属片区停电信息数据

- 界面支持展开和收起功能

- 机房当前状态包含电压、电流、机房温度等

- 机房出入管理信息列表呈现界面

- 界面默认呈现时间、出入管理信息数据

- 数据通过两列列多行的表格进行呈现

- 出入管理信息呈现告警类型、告警级别、告警事件拼接呈现，换行后呈现告警状态（实时告警：未消除，历史告警：已消除）

- 当专业为传输时，进行光功率查询，展示光功率查询结果界面

- 当专业为无线时，进行网元状态查询，展示网元状态查询结果界面

- 预警历史信息列表呈现界面

- 界面默认呈现预警触发时间、预警结束时间、预警标题数据

- 界面支持点击预警标题跳转到对应预警详情页面

- 基础信息-维护人员

- 调度长列表信息

- 界面默认呈现影响地市、影响区县、省公司专业调度长、省公司监控调度长、地市调度长数据

- 界面支持展开和收起功能

- 调度长信息需要添加电话号码，支持点击拨打电话功能

- 代维信息

- 界面默认一线抢修队队员数据，包括：抢修队员姓名、电话号码、顺位、所持油机数量，支持点击拨打电话功能

- 支持跳转到随队配件更新界面（油机修改），可以进行配件修改，保存随队配件更新数据

- 支持队伍候选人排序

- 通知及短信链接跳转到详情

- 预警调度，工单调度触发短信通知

- 可通过短信直接进入APP，进行任务接收、调度改派、目的地导航、维修预案辅助。

            - 调度作战室现场处置操作

根据不同的角色进行现场处置操作的权限控制，操作包括：自动进行一线GIS签到，信息反馈，领导点评，其他事项，任务改派申请，任务改派，抵达现场上报，闭环验证。

支持AI+智能体进行处置预案的自主问答和操作提示及闭环验证及提交闭环验证提醒。

- 代维人员自动一线GIS签到

当代维人员第一次点开当前调度详情界面，自动上报一条签到记录，并自动定位经纬度信息及当前地理位置，同步到智能运维H5和AI+智能体和监控综合应用工作台。

自动进行经纬度上报，直到【抵达现场上报】为止。

- 现场处置按钮权限控制

- 当前账号为代维人员时，操作权限为：改派申请，阶段反馈，闭环验证，其他事项，随队备件更新，分级下电。

- 当前账号为代维队伍长时，操作权限为：改派申请，任务改派，改派驳回，阶段反馈，闭环验证，其他事项，随队备件更新，分级下电。

- 当前账号为调度长/监控值班长时，操作权限为：改派申请，任务改派，改派驳回，阶段反馈，闭环验证，领导点评，其他事项，随队备件更新，转人工调度，分级下电。

- 现场处置-信息反馈/领导点评/其他事项

支持现场处置信息反馈、领导点评以及其他事项反馈。

- 现场处置-抵达现场上报

- 支持用户进行腾讯，谷歌地图选择

- 支持每分钟进行智维监控H5地图轨迹界面是否运行监测，监测到程序运行中，则需要进行经纬度上报，监测到程序不在运行中，则停止经纬度上报，支持用户选中本H5的地图时，每分钟定时进行经纬度上报

- 自动判定当前经纬度与故障点经纬度是否在指定范围内。是则自动判定为抵达现场，并停止经纬度上报。(结束的是：一线GIS签到的那个经纬度自动定位)。

- 当一线人员不进行导航处理到达故障点后，支持人工进行抵达现场上报，同时结束经纬度上报，支持现场拍照上传。

- 页面支持当前账号的GIS轨迹线渲染，支持选择代维队伍选择后，进行轨迹渲染呈现。

- 现场处置-分级下电

- 在现场处置界面支持有权限的人员进行分级下电

- 对接智能体，进行是否满足分级下电的判定

- 支持当前任务进行下电的历史操作记录查询和贡献

- 现场处置-任务改派

- 支持代维人员改派申请，改派未审核前，不允许再次申请。

- 申请改派后，任务归属到代维队长/调度长名下，任务标签为【待改派审核】。

- 提交后在调度轨迹中新增一行改派申请留痕。

- 触发待调度改派短信接口，触发短信推送给调度长和代维队长。

- 支持点击流程改派短信链接跳转到改派审核界面

- 支持调度长以上角色进行改派审批，包括驳回、通过；改派审批通过，可在GIS地图上选择代维队伍进行任务改派；同时触发短信通知驳回、改派对象。

- 现场处置-闭环验证

一线人员进行闭环验证，支持自动调动AI+智能体的接口，触发智能体进行闭环验证处理。

            - 调度作战室调度作战轨迹

支持代维人员导航路线及轨抵达现场的GIS轨迹呈现。

支持调度作战室的所有消息留痕，包括各种角色的调度指令，调度动作，调度验证等，数据来源包括：智能运维H5,AI+智能体，监控综合应用工作台。

- GIS动态呈现

GIS地图轨迹默认展开呈现，并根据当前队伍的经纬度信息进行GIS动态轨迹渲染。

- 预警重点信息呈现

- 支持呈现预警重点信息，在信息界面中，支持直接点击智能处置引导，到达AI+智能体界面中。

- 预警信息，支持展开和收起。

- 电话支持唤起拨打功能。

- 代维人员任务信息呈现

进行代维人员任务信息呈现，界面呈现信息包含备品备件，故障点位置信息，执行动作，任务时限字段。

- 调度作战轨迹

调度作战室实时呈现故障处置过程，包括任务触发、事件信息更新、阶段回复、周期性通报信息、调度预案等。

            - AI+智能体

支持现场人员智能工具调用后的查询结果进行数据留痕到AI+智能体；支持人工随机点击进入智能体页面时，自动巡检最新的历史问答。

- 智能工具查询留痕

支持智能工具点击查询后，数据同步到AI+智能体进行数据留痕

- AI+智能体

- 支持自动巡检最新的历史问答进行界面呈现

- 支持对历史最新的问答方案进行留痕呈现

- 支持用户输入新的问题，对接智能体进行数据问答结果回显

- 自动识别用户的操作步骤，并且进行是否操作完成校验并进行标签处理

- 为用户提供面输入功能，快速点击步骤点，自动进行快速问答

- 点击历史问答留痕方案，对接智能体进行问答结果界面呈现

- 当一线人员选择额故障处置预案时，界面自动跳转到响应的智能体，同时自动调出适配当前流程对应的调度处置预案。

- 系统自动感知故障网元的状态变化，按照既定的逻辑，在网元状态变化时自动向代维人员发布动作确认指令。

- 用户点击闭环验证的链接地址，或者点击APP的闭环验证按钮，或者在智能体中输入：请进行闭环验证，都指支持自动传参当前预警号。

          - 智能运维APP

在智能运维APP中，需要根据算法进行进行督办次数，智能调度次数，累计时长的数据统计及界面呈现，需要支持调度作战室及AI+智能体的页面呈现。

- 呈现领导督办、智能调度次数、累计时长、地图轨迹数据

- 可查看完整数据指标

- 可通过地图轨迹跳转到GIS地图界面

- 预警详情新增调度作战室及AI+智能体页面

    - 其他建设要求

- 本期项目新建的功能点必须支持以下国产化部署要求

- 主机操作系统必须支持国产系统。

- 软件需支持国产数据库。

- 支持 IPV6:系统内部接口采用 IPV6 单栈通信，外部接口支持双栈。

  - ★能力沉淀及复用情况

- 根据软件资产解析情况，本期项目共新增50个功能点，优化6个功能点，共计56个功能点，13个为界面开发类，43个为服务开发类。根据专家团队分析，初步评估本项目中省侧O域23项能里直接复用，0项能力改造后复用，5项能力可新建沉淀。

- 能力沉淀方面：共5项能力。

| 序号 | 能力名称 | 能力描述 | 主要输入要素 | 主要输出要素 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线智能调度能力 | 根据事件信息，识别子场景，发起无线智能调度，并返回调度结果 | 事件信息 | 无线故障调度结果 | 无线故障处置 |
| 2 | 传输智能调度能力 | 根据事件信息，识别子场景，发起传输智能调度，并返回调度结果 | 事件信息 | 无线故障调度结果 | 传输故障处置 |
|  | 家宽智能调度能力 | 根据事件信息，识别子场景，发起家宽智能调度，并返回调度结果 | 事件信息 | 无线故障调度结果 | 家宽故障处置 |
|  | 互联网智能调度能力 | 根据事件信息，识别子场景，发起互联网智能调度，并返回调度结果 | 事件信息 | 无线故障调度结果 | 互联网故障处置 |
|  | 动环智能调度能力 | 根据事件信息，识别子场景，发起动环智能调度，并返回调度结果 | 事件信息 | 无线故障调度结果 | 动环故障处置 |

- 能力复用方面：共23项能力。

| 能力编码 | 能力名称 | 改造要求 |
| --- | --- | --- |
| YWJQR006 | 停电机房抢修查询 | 无 |
| YWJQR007 | 乡镇推服查询接口 | 无 |
| YWJQR008 | 全网运行情况查询接口 | 无 |
| YWJQR003 | 微信侧消息推送能力 | 无 |
| JZGZGLXT010 | IVR外呼能力 | 无 |
| JZGZGLXT011 | IVR拨打状态查询 | 无 |
| JZGZGLXT014 | 停电机房抢修优先级查询 | 无 |
| JZGZGLXT015 | 空间站点抢修优先级查询 | 无 |
| JZGZGLXT016 | 核心网告警查询服务 | 无 |
| JZGZGLXT017 | 传输网告警查询服务 | 无 |
| JZGZGLXT018 | 集客告警查询服务 | 无 |
| JZGZGLXT019 | 家客告警查询服务 | 无 |
| JZGZGLXT020 | 停电告警查询服务 | 无 |
| JZGZGLXT021 | 基站退服告警查询 | 无 |
| JZGZGLXT022 | 告警条件查询 | 无 |
| JZGZGLXT012 | 乡镇退服查询 | 无 |
| JZGZGLXT025 | 网络事件地域查询接口 | 无 |
| JZGZGLXT024 | 网络事件处置过程查询接口 | 无 |
| JZGZGLXT026 | 网络事件督办接口 | 无 |
| JZGZGLXT028 | 网络事件调度接口 | 无 |
| JZGZGLXT027 | 网络事件资源查询接口 | 无 |
| YWJQR009 | 移动办公侧消息推送能力 | 无 |
| JZGZGLXT023 | 网络事件专业查询接口 | 无 |

- 能力改造后复用方面：共0项能力。

| 能力编码 | 能力名称 | 改造要求 |
| --- | --- | --- |

- 本期项目涉及能力新建的、能力复用及改造后复用的情况，对应的工作流程和提供的材料详见下文描述：

- 新建能力沉淀情况：受托方完成软件开发后，具备可形成上线能力的条件，并得到上线允许，应协助委托方完成“能力开放确认表”，最终在相关系统完成能力沉淀。

- 能力复用情况：委托方（软件开发管理单位）向相关平台（ 省内相关能力网关等）发起能力订购申请，申请流程通过后，受托方向相关平台进行能力调用。

- 改造后复用情况：委托方（软件开发管理单位）向相关平台发起能力订购申请，申请流程通过后，受托方向相关平台进行能力调用并进行改造复用，形成新的能力后并上线到相关系统，并协助委托方完成“能力开放确认表”。

- 技术要求

  - 规范和接口要求

    - 接口要求

- 主要基于RestFul 接口协议

    - 技术规范

- YD/T 1731-2008《电信网和互联网灾难备份及恢复实施指南》

- YD/T 1752-2020《支撑网安全防护要求》

- YD/T 1753-2020《支撑网安全防护检测要求》

- YD/T 1754-2008《电信网和互联网物理环境安全等级保护要求》

- YD/T 1756-2008《电信网和互联网管理安全等级保护要求》

- YD/T 2698-2014《电信网和互联网安全防护基线配置要求及检测要求 网络设备》

- YD/T 2699-2014《电信网和互联网安全防护基线配置要求及检测要求 安全设备》

- YD/T 2700-2014《电信网和互联网安全防护基线配置要求及检测要求 数据库》

- YD/T 2701-2014《电信网和互联网安全防护基线配置要求及检测要求 操作系统》

- YD/T 2702-2014《电信网和互联网安全防护基线配置要求及检测要求 中间件》

- YD/T 2703-2014《电信网和互联网安全防护基线配置要求及检测要求 web应用系统》

  - ★系统能力

    - 性能指标

| 类别 | 指标 | 对应的指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面性能指标 | 新增页面完整请求响应时间 | <5秒 | 网络稳定、服务器资源正常、不考虑周边系统响应耗时 |
| 接口/服务性能指标 | 服务成功率 | >90% | 不包括特殊因素流量突增引起的资源不足以及业务失败情况。网络稳定、服务器资源正常、不考虑周边系统响应耗时。 |

    - 系统资源消耗

- 应用服务器资源使用是指软件系统占用的系统资源，具体指标都在要求范围内：

- 进程CPU使用率低于90%；

- 进程内存使用率低于85%；

    - 系统扩展支持

要求本项目软件系统所有类型功能及控件无license限制，要求本项目受托方需提供配套控件及第三方组件的无偿使用,支持系统硬件拓展并不收取额外认证费用。

  - ★系统运维能力要求

系统需具备可运维能力，包括：

- 提供多级别，结构化，分类合理的应用处理日志。系统各资源的原始日志（操作日志、登录日志、应用日志、接口日志等）需全量接入4A平台或统一日志备份管理平台。

  - 安全要求

  - 4.4.1系统安全要求

- 支持权限控制、统一认证；

- 支持存量应用、数据库备份和恢复；

- 所有密码（针对主机、数据库、移动设备等）需要满足中国移动集团公司关于密码强度要求；

- 满足集团对业务系统的安全评估报告中的所有要求，包括对业务系统的安全加固和漏洞整改的要求；

- 其它未尽事宜必须严格执行中国移动相关的系统安全行为管理规范；

- 对于因受托方原因产生重大安全事故，受托方承担所有责任，委托方有权与受托方终止合作；

- 所有服务器及应用需要支持接入福建移动安全管控平台；

### 4.4.2 安全标准

| 安全大类 | 控制要点 | 关键安全管控要求 | 是否能同步 落实/或不涉及 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要数据和用户个人电子信息保护要求（注意，该部分不仅对客户信息系统适用，还适用包含企业运营管理数据的系统，具体详见客户信息管理办法） | 技术防护 | 系统应采用必要的技术措施（如模糊化、加解密、脱敏、防泄密等）以及数据备份及恢复技术，对数据在采集、传输、存储、使用、共享时进行相关安全防护。 | 不涉及 |
|  | 数据开放共享管控 | 1、技术规范书需体现数据共享方案，包括但不限于数据需求、数据共享机制、反馈形式、反馈时限、数据共享周期、对外接口调用安全防控措施方案等信息。 2、需与数据合作方签订安全协议。 3、上线前须完成对外数据接口报备 | 不涉及 |
|  | 对外接口安全（涉及敏感客户信息及企业运营管理数据的对外接口） | 1、对外接口调用安全管控措施； （1）应实现对数据接口调用的安全限制和安全控制措施，如接口调用的身份鉴别、设备鉴权、访问控制机制； （2）需具备对外接口调用日志记录功能；至少包含调用时间、调用者相关信息、接口包含的涉敏信息、调用是否成功等；相关接口调用日志需报送4A系统或统一日志备份管控平台； （3）应对接口调用的数据进行加密、脱敏。 （4）应具备数据对外接口监控能力，对数据对外接口的运行情况、业务量进行监控，对于业务量突增变化进行告警。 | 不涉及 |
| 4A接入和金库管控 | 4A接入 | 1、遵循相关技术规范和管理办法，将业务系统包括应用资源（前台业务和管理系统）及系统资源（主机操作系统、中间件、数据库等）帐号、认证、授权接入4A。 2、业务系统必须通过4A登录和操作，其中Web资源应支持票据方式单点登入。 3、系统应在立项阶段与4A运营团队完成接入方案确认工作。 | 是 |
|  | 金库管控 | 1、所有涉及客户敏感数据的操作均须纳入金库模式管控，包括涉敏系统的高风险操作（查询、导出、变更、删除等）的管控，以及各类敏感客户信息系统的前台应用和后台资源（包括网络设备、主机、数据库等）均应纳入金库模式管控。 | 不涉及 |
|  |  | 涉及企业运营管理数据部门，应按照数据分类分级管控原则，对以下敏感数据（含重要数据）高危操作纳入金库管控(包括但不限于)： 1、通过数据库工具、命令行等方式访问敏感数据库表，包括但不限于对数据库表的增、删、改、查、导出等动作。 2、后台访问敏感文件，包括但不限于查看、删除等动作。 3、后台导出、批量导出、批量查询、批量变更。 4、后台下载敏感数据到本地 | 不涉及 |
|  |  | 对业务系统的高危操作（批量查询、导出、变更、删除等前台或后台操作）应纳入金库模式管理。 | 不涉及 |
| 安全日志管控 | 安全日志管控 | 系统各资源的原始日志（操作日志、登录日志、应用日志、接口日志等）需满足日志记录、日志本地留存至少6个月要求。 | 是 |
|  |  | 系统资源原始操作日志全量接入4A平台或统一日志备份管理平台。 | 是 |
| 安全防护能力 | 安全监测覆盖 | 1、业务系统部署位置应具备防火墙、IPS、全流量等安全防护设备，可复用现有资源池或云平台内的安全设备，确保安全监测覆盖。 2、若无法复用现有安全设备，应同步规划配套建设安全防护设备，配套新建的设备应统一接入态势感知平台。 | 是 |
| 涉及互联网暴露面系统（含APP)增强要求 | 加密传输 | 涉及互联网暴露面的Web系统应使用https协议而非http | 不涉及 |
|  | 强认证 | 互联网暴露面系统登录应具有双因素认证能力，至少包含一种强认证措施 | 不涉及 |
|  | 收敛要求 | 新建系统必须存在业务必要性才可以申请面向互联网开通访问接口或页面，同时暴露面应确保收敛（可以多个业务系统复用同一个暴露面端口，提供公网访问服务，避免新增端口）。 | 不涉及 |
|  | 程序保护 | App应用至少还需采用加固加壳和代码混淆技术 | 不涉及 |
|  | 安全防护 | 应用安全：互联网暴露面系统应接入Web应用防护工具（WAF）。 主机安全：系统主机应部署主机安全防护软件。 | 不涉及 |
| 涉及云平台增强要求 | 承载要求 | 云平台不承载高于其安全保护等级的业务应用系统。 | 不涉及 |
|  | 安全隔离防护要求 | 不同的业务系统或者不同的安全域之间，可通过VLAN、VxLAN、VPC或防火墙进行隔离。不同业务系统的主机，不同租户的数据，相互之间默认不可访问。 | 不涉及 |
|  | 同步安全防护措施 | 在进行云设施建设时，应按要求配备建设相应的安全防护设备，同时配套建设的安全防护设备应统一接入态势感知平台。 | 不涉及 |
| 涉及关基系统增强要求 | 资产识别要求 | 上线前应完成资产识别，不仅包括主设备，还需要识别相关网络及安全配套设备、相关网管系统等，做好系统等保定级，不低于三级系统。 | 不涉及 |
|  | 安全监测防护 | 做好系统安全域划分，在公网暴露面、内外网连接处，重要节点应要部署安全监测防护设备： 1、公网暴露面接口：应部署防火墙、IPS或者全流量或者信令网关、WAF（如果有对外的WEB站点） 2、对接或者下沉客户侧接口：应部署防火墙、IPS或者全流量或者信令网关、WAF（如果有对外的WEB站点） 3、网管接口：防火墙、IPS或者全流量 4、计费接口：防火墙、IPS或者全流量 5、其他接口：根据实际风险分析 6、主机设备：应部署主机防护系统 | 不涉及 |
|  | 安全日志 | 应具备记录系统运行状态、日常操作、故障维护、远程运维等能力，留存相关日志数据不少于6个月。 | 不涉及 |
|  | 安全审查预判 | 应判断是否属于八大类产品或者服务，是否进行审查预判。 | 不涉及 |
| 涉及新技术新业务安全要求（入网验收时检查） | 新技术新业务安全检查 | 涉及互联网新技术新业务的系统，在入网验收前依据《中国移动福建公司互联网新技术新业务安全评估管理细则》完成新技术新业务评估，提供新技术新业务评估报告，确保无新技术新业务的相关中高危胁风险。 | 不涉及 |
| 入网验收安全评估管理要求（入网验收时检查） | 应用安全自查 | 开发厂商应在系统入网验收前进行漏洞自查安全评估，检查内容应包括系统漏洞扫描、弱口令检查、开源软件漏洞检查，评估测试结果应无已知的应用漏洞和业务逻辑漏洞，且系统无弱口令。 | 是 |
|  | 代码审计 | 开发厂商应在系统入网验收前进行代码安全审计，代码审计报告结果中确保无源代码缺陷引发的安全漏洞。 | 是 |
|  | 软件成分台账 | 开发厂商应在系统入网验收前提供软件成分台账（含开源软件和商业软件），黑名单中的开源软件不得使用，对于无法遵循其许可证、权利状态不明、无版权及其他权利声明文件、无许可证协议的开源软件，禁止使用。 | 是 |

- 项目技术方案及项目实施计划书编制规定

  - 项目技术方案编制要求

受托方应根据项目具体情况提交完整的项目技术方案，至少应包括满足本技术规范书以及技术评分表中的要求，格式由受托方自拟。至少应明确描述如下内容：

- 综述；

- 总体技术方案，包含规划方案、技术方案、部署方案、安全方案、系统部署与集成方案、数据备份及应急处理内容、完整的高可用方案；

- 软件功能方案（须针对要求的功能提供详细的实现说明及必要的截屏等）；

- 系统部署与组网图；

- 培训计划；

- 技术服务、支持、运维保障方案。

  - 项目实施计划书编制要求

受托方应根据项目具体情况提交完整的项目实施计划，至少应包括满足本技术规范书以及技术评分表中的要求，格式由受托方自拟。至少应明确描述如下内容：

- 项目实施计划与里程碑：能够给出详细、可行的项目计划（WBS），包括各项任务、输出物、负责人、时长，并注明里程碑；能够给出提供本项目实施中受托方、委托方和各相关第三方厂家的分工界面。

- 系统部署方案

- 系统割接联调方案

- 项目风险识别与保障

- 现有系统数据割接方案

- 人员团队保障

- 工程项目实施要求

  - 分工

本工程的基本实施分工界面如下所述：

1.受托方担任监控综合应用系统研发（2025-2026）项目的总体实施，主要负责业务需求设计、系统开发、系统集成、软件功能测试、网络配置调试及上线；此外，还包括免费维保期内的应用配置变更、培训、技术支持等。

2.受托方所提供软件应为成熟稳定运行的正式版本，必须涵盖本技术规范书所列出的所有功能，并要保证安全可靠及未来扩容和版本升级方便。

3.委托方拥有受托方针对本项目开发的应用软件（包括源程序和各种文档）的知识产权，受托方必须严格对第三方保密

4.受托方负责完成该系统的软件安装调测、软件部署、系统调试，与现有系统接口实施等；

5.受托方负责在不影响现有业务的情况，完成对现有平台模块及其他厂家软件的接入；

6.受托方应具备有成功的大型系统集成服务经验和案例

7.委托方（中国移动通信集团福建有限公司）负责协调、管理、监督项目的整体实施过程。

  - 项目管理整体要求

    - 项目管理要求

1. 受托方应在合同签订一个月内提供项目的实施计划，包括日程安排、人员安排等，重点需求分析评审、设计评审、软件代码评审、软件测试、系统集成测试等关键里程碑的时间安排，以便于委托方的项目负责人对项目进行跟踪和检查；

2. 受托方应定期向委托方提交项目的进展情况（比如项目月报），并定期向委托方汇报项目进展情况；

3. 受托方对整个实施周期应给出开发过程的模型和计划，及其各个里程碑的提交物；

4.对整个项目实施周期及风险要有把控能力，能够提前梳理出项目实施难点及风险点并制定详细的解决措施；

5.委托方必须对程序开发进度严格控制，保证能够在规定时间内完成程序开发工作，在规定的时间内未能完成程序开发，委托方可对受托方进行相应考核处罚；

6.根据上述要求，应标方应在项目技术方案中给出详细的进度安排计划表，并说明各个阶段的工作安排、以及双方的协调配合问题。

    - ★人员配置

受托方的人员配置要求能够满足委托方提出的正常程序开发、修改、维护、故障处理等工作，能及时准确的完成委托方提出的业务开发工作，所有开发环节必须提供合适的方式和手段供委托方人员参加开发以及监督管理。

1. 受托方应针对本项目成立专门的项目组；

2.受托方应保证在项目实施过程中，项目经理、技术经理（架构设计师）、项目组主要研发成员全程采用现场办公方式进行产品研发，在系统测试和工程实施阶段，要求测试经理、主要测试人员，工程实施经理、主要工程实施人员现场办公；

3.受托方应保证在工程各模块的实施过程中投入足够的项目人员：

受托方针对本项目指派专职项目经理1人，具备5年以上项目管理经验。

受托方针对本项目指派的实施团队人员（不含项目经理）不少于10人，且不少于3年工作经验。

4.项目组的核心角色包括：

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理（受托方） | 受托方项目接口人 |
| 项目经理（受托方） | 受托方项目负责人 |
| 首席架构设计师 | 负责需求调研分析、系统架构、方案设计，项目技术负责人 |
| 系统测试经理 | 负责系统测试方案的设计和实施 |
| 工程实施经理 | 负责系统平台、应用软件的实施部署，资源数据的录入和核查 |

5.要求项目经理（受托方）、首席架构设计师、系统测试经理、工程实施经理至少各一人，必须角色独立，不能兼任。

6.受托方应提供各核心角色的详细技术背景和资质材料，并在核心团队的基础上，提供完整的项目组织配置建议，各成员的简历、项目时间投入保证；

7.受托方应保证项目组成员稳定，减少核心人员流失，项目实施人员在一年内不得退出或更换，若因特殊原因需调整，需经委托方同意，且替换的人员资质需等同于或优于被替换的人员；

8.受托方应保证现场研发人员的稳定性，不得随意离开项目现场，如因特殊原因需离开研发现场，需经委托方同意；

9.受托方的人员配置、设备配置要求能够满足委托方提出的正常程序开发、修改、维护、故障处理等工作，能及时准确的完成委托方提出的业务开发工作，所有开发环节必须提供合适的方式和手段供委托方人员参加开发以及监督管理。

  - 应用软件开发过程管理要求

受托方应提出软件开发过程控制措施。具体要求如下：

    - 程序设计和开发

1.受托方在接到委托方的程序修改需求后需组织相关部门技术负责人讨论技术方案并做出系统概要设计和详细设计，在设计过程中必须考虑各子系统间或各模块间的相互影响，杜绝程序修改影响其他子系统或模块不能正常工作的现象发生。

2.受托方在制定系统概要设计和详细设计时必须和委托方相关部门进行需求的讨论，并在完成概要设计和详细设计后经委托方相关部门确认再做相关具体开发工作。

3.受托方在完成详细设计后即可进入程序开发阶段，开发工作必须根据概要设计和详细设计进行，不得任意修改程序设计，如确须修改则应修改设计并提交委托方重新评审完成后再开始程序开发。

4.开发人员必须严格遵循业界相关开发标准，不得随心所欲改变程序编码风格，不得随意简化程序的实现方式。必须保证开发完成的程序具有较好的可读性、灵活性、完备性，保证系统的质量。

5.在开发过程的各个阶段，受托方必须安排足够合格的、经委托方认可的人员在现场完成开发工作，保证双方沟通畅顺，以及时解决项目过程中发生的问题，并且在项目过程中不得随意更换开发人员或未经委托方同意而随意离开委托方现场，以保证开发工作按质按量完成。所以，受托方应标时必须提供详细的工程人员名单，名单中必须列明各人员的学历、工作经验等信息，并经由委托方确认。

    - 系统测试

程序在提交前必须进行详细的功能测试等工作，以保证程序的正确性。

测试工作必须向委托方相关部门提交详细的测试文档和测试用例。

    - 系统上线

受托方应该提供系统割接方案、割接的预演方案等。割接方案应该能够平滑过渡，不能对业务造成影响，如果有影响，请具体列出对业务的影响范围和影响程度以及相关解决方案。

经测试满足上线运行条件的程序方可上线运行，上线之前必须先提交上线相关文档：最新程序维护文档、上线相关脚本、上线计划和操作步骤等。受托方必须在委托方相关部门的同意和配合下方可完成上线工作。

程序上线前必须完成好上线前的准备工作，严格按照上线操作步骤执行，不允许在上线过程中对上线工作随意修改，不得在上线过程中现场修改代码，如发生以上现象按该项开发工作未按时完成处理。

上线工作完成后须形成相关上线报告，详细记录上线过程，备案。同时对上线程序进行跟踪观察，并按时提交应用软件上线运行报告。

对于新增业务以及较大修改变动的程序，上线之前必须对委托方相关人员提供培训，并提供相应培训文档。

    - 文档管理

受托方需按照项目实际情况，按时提供项目各个阶段完整的技术文档资料。

（一）项目开工前：

开发需求部门要求的文档：

1.受托方在项目开工前应提交项目技术方案和项目实施计划书。

2.受托方在项目开工前需提供详细的人员清单表，必须符合第6.2.2章节人员配置相关要求。

（二）项目开工后：

项目管理部门要求的文档：

1.受托方在开工时应提交开工报告。

2.受托方在项目实施过程中需定期提供项目进度月报。

开发需求部门要求的文档：

1.受托方应根据技术规范书的要求编写应用软件需求规格说明书，交由委托方确认。

2.受托方在系统开发前应有详细的设计文档，例如需求规格说明书、设计文档（包含数据库、详细内容、概要等内容）、项目建设方案、安全确认单等。

3.受托方在项目实施过程中需定期提供项目进度月报。

4.受托方在项目实施过程中如果存在系统实际开发的功能模块与技术规范书要求不一致的，需提供项目计划变更审批单、项目变更终止审批单等变更审批流程材料。

5.受托方应提供应用软件配置说明书和应用软件使用说明书（包括用户手册、操作手册、维护手册等）；

6.受托方在现场调试和试运行过程中如果对软件、硬件作了改动，则必须修改技术文件，及时通知委托方并在上线交维测试前受托方以光盘形式向需求方提交最终技术文件。软件的修改应将新老版本的软件清单、框图及说明提供给需求方；

7.受托方应提供详细的工程计划和工程日志。

（三）项目完工时

项目管理部门要求的文档：

1.受托方在完工时，应提供完工报告。

2.测试报告、测试用例、安全评估报告。

3.根据立项批复的“中台三问”结果清单进行对比的检查表。

开发需求部门要求的文档：

1.受托方验收移交物至少包括：需求规格说明书、概要设计文档、详细设计文档、测试报告、测试用例、安全评估报告、试运行报告、数据库初始化配置说明文档、源代码说明文档，安装文档、维护手册、验收手册、数据库设计文档、用户手册、软件源代码、第三方评估工作量报告（根据需求上会要求执行）等资料。

受托方为委托方提供的所有业务技术资料、文档（电子及纸质），受托方有责任对第三方保密。

- 验收要求

  - ★验收标准

受托方应于项目开工后9个月内完成项目实施，整体具备割接上线条件：

- 本项目新增功能点的验收标准，应达到测试用例的要求（详见测试用例文档）。

- 本项目各软件安装完毕，调试达到符合技术规范书“第3章软件要求”和“第4章技术要求”的所有要求，并提供“第6.3.4章 文档管理”的所有资料；

  - 验收过程要求

    - 系统交维前移交的要求

（1）	移交的一般要求

系统的移交从软件上线交维开始，到系统验收完成。在此期间，受托方必须按照项目进度向委托方项目组提交各种中间产品和最终产品。

交维移交物至少包括需求规格说明书、功能测试报告、性能测试报告、概要设计文档、详细设计文档、测试报告、测试用例、安全评估报告、试运行报告、数据库初始化配置说明文档、源代码说明文档，安装文档、维护手册、验收手册、数据库设计文档、用户手册、软件源代码、第三方评估工作量报告（根据需求上会要求执行）等资料。

（2）	移交项的检查评审

委托方将对受托方的移交项进行检查和评审，并作为验收的依据。

（3）	软件的重新生成

对于合同中规定需要受托方提交源代码的软件，受托方必须提交全部的源代码、编译工具、工程文件、调试环境等，以及相关的重新生成可运行软件的文档。

受托方必须提供能重新编译和生成可运行的软件系统，并证明所生成的系统与提交的正式运行系统是一样的。

    - 系统交维和试运行

受托方在完成规范书要求的所有软件功能开发及实施并达到规范书规定的指标后，由受托方发起项目上线申请，委托方审批后进行系统现网部署。项目上线后将进入三个月试运行期，若开发的功能模块未达到相关要求，需进行整改后重新发起上线申请，并按照验收要求对受托方进行项目质量考核扣分；

若问题属严重性系统问题，则验收不通过，受托方立即组织整改测试，原则上1个月之内完成整改，整改合格通过验收，若仍无法完成整改并通过测试验收，则视为违约，给予违约处罚，同时将受托方履约情况纳入受托方负面行为管理。

    - 竣工验收

系统试运行3个月未发生功能运行不正常问题且前期交维遗留问题整改合格，则系统通过终验；若试运行期间，由于软件功能运行不正常等造成某些指标达不到要求,乙方应立即组织整改测试，试运行期顺延1个月，到期仍无法按照要求完成整改的，视为违约，给予违约处罚，同时，将乙方履约情况纳入公司采购乙方负面行为管理。

  - 项目质量评估分数（Y）-评分方法

试运行期结束后对本项目开发服务质量进行考核，考核方法如下：

- 技术支持、培训和服务承诺

  - ★技术支持服务

受托方应承诺在工程验收合格后对正式投入运行的软件系统提供1年免费维护及免费修复软件故障，技术支持的具体内容如下：

- 要求至少安排1名专职项目经理及5名售后服务人员，售后服务人员应至少包含1个开发团队成员。提供7*24小时技术支持，非工作时间1小时内现场故障响应。

- 故障处理:

- 故障应急响应时间：10分钟内登录系统排障；

- 业务恢复时间：业务系统在1小时内恢复业务；

- 故障解决后，24小时内提交故障分析报告，报告的内容包括但不限于问题描述、原因分析、解决手段和最终的处理结果跟踪等。

- 日常维护服务：

- 定期对系统的软硬件和接口进行检测，发现故障，排除隐患，提出改进意见。

- 受托方应高度重视检测过程中发现的异常情况，及时通知维护人员，查找原因，排除故障隐患。

- 受托方需提供系统进程实时监测功能，并按日输出报表，用于分析系统稳定性。

- 受托方应做好系统数据备份和恢复的方案，制定详细周全的备份策略，并做好定期数据和文件备份，保证数据完整、可靠和安全。

- 受托方确保系统数据库高效运行，必要时根据委托方的业务需求对数据库表结构、查询索引等进行优化。

- 定期提供巡检报告，可按月时间粒度。

- 受托方每天(包括双休日和节假日)24小时提供热线服务，随时解答委托方提出的技术问题。

- 升级服务：定期进行软件小版本升级（包含中间件、技术组件等第三方软件）。

- 免费维保期结束后双方另行友好商定维护与技术支持方式。

  - 培训支持

此部分内容为免费的培训支持，不包含收费培训服务。

- 此部分内容为免费的培训支持，不包含收费培训服务。

- 受托方应负责委托方技术人员和管理专家的免费技术培训。

- 培训应包括所提安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面。

- 受托方应提供具体的人员培训计划，课程安排，要求如下：

培训内容：维护人员经过培训后，应能熟练使用应用系统软件，掌握网络运行情况以及及时排除大部分的系统故障。系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件和应用软件的使用，熟悉系统整体结构，能够阅读软件源程序，分析系统故障，管理系统设备，掌握系统内部和外部接口，具备系统管理和系统扩建、升级的能力，承担全面的技术管理工作。

- 培训目的

为了使福建移动各级使用人员全面深入了解系统建设的各项功能，保证系统能稳定、高效地运行，更好地把握系统发展方向，研发团队需提供全方位的培训，协助福建移动建立一支熟练高效的应用推广及维护队伍。通过培训，使各级相关人员对系统有充分了解，熟悉系统的业务设计思路和应用推广工作方式。同时掌握系统的工作流程和操作方法。在系统出现比较小的故障时，能够进行正确的故障诊断甚至排除故障。

- 培训对象

根据各个层面关注特点及所涉及的业务范围，主要包括系统维护的技术人员和应用系统操作人员。

- 开发设计工程师培训

熟悉业务系统模型设计与实现机制，工程师能够对日常业务演进需求提出设计实现方案，能够对系统模型、实现方案进行评估，提出方案合理性、复杂度等建议。

- 维护工程师培训

在省公司形成一支系统技术维护队伍，熟悉软件系统使用及配置，工程师要能够处理日常使用中系统配置调整。能够独立维护主机、数据库、应用程序等系统的日常运行；能独立判断常见故障并进行处理；能清晰地描述各种故障现象，协助定位故障。

- 应用系统操作员培训

能够熟练使用系统的各项业务功能。如：营业员、业务推广人员、客户服务人员、资料录入人员等。

- 培训方式

向系统相关人员提供多种方式的用户培训，充分满足各个层次培训对象的需求，培训方式包括以下几类：

- 初级培训：进行系统应用软件的使用方法与日常系统软件维护的集中培训，使用户掌握系统基本操作和所需功能的使用方法。适用于所有培训对象。

- 中级培训：在用户掌握系统基本功能使用方法的前提下，为其提供高级功能的使用方法、多项功能组合使用、常见故障诊断与处理等中级水平的培训内容。

- 高级培训：进行的关于系统内部结构原理的高级培训。旨在使用户完全彻底掌握系统，为整个系统的长期稳定运行提供有力保证。

- 其他要素

  - ★工期要求

受托方应在设计批复后且签订合同后1个月内进行开工。

受托方应于开工后9个月内完成项目实施，整体项目具备割接上线条件；

系统上线交维后，试运行3个月后进行验收。

  - ★免费维保期

免费提供验收合格后12月的售后维保服务。

  - 知识产权

受托方依据委托方要求开发的源代码、所有专利、软件及其数据或程序等成果以及形成的技术文档的知识产权和其它权益归委托方所有。使用开源软件时，应以遵守其许可证规定为前提，无法遵循其许可证的，禁止使用；权利状态不明禁止使用。无版权及其他权利声明文件、无使用许可文件（License Agreement）的开源软件不得使用。

  - ★工作量评估

本项目在软件开发完工验收上线后将委托第三方评估机构对项目工作量按照cosmic评估法进行评估，项目受托方需要在项目完工1个月内向项目委托方提供cosmic工作量送审材料。按第三方评估工作量作为实际结算工作量进行工作量结算。

  - 本地办事机构

合同生效后15日内受托方/卖方/受托方应在项目所在地设置常驻办事机构并具备属地化服务支撑能力。

  - 研发项目承诺

受托方承诺对于本项目合同保证在其注册地科技主管部门登记备案，并配合提供研发项目申请税务优惠的其他证明材料，以此作为向委托方申请支付研发费用的前提条件。因特殊原因（不包括受托方原因）导致未能完成注册地科技主管部门登记备案或未能提供研发项目申请税务优惠的其他证明材料，受托方应及时向委托方反馈，由委托方核定后，出具《不进行登记备案证明》作为报账依据。